BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACION

| ###### FICHA EJECUTIVA |  |
| --- | --- |
| ##### Nombre de la Licitación | ##### PROYECTO MODULOS INTERNET 2001 |
| N° de la Licitación | ##### N° 12 |
| Tipo | ##### Pública |
| Publicación del Llamado a Licitación | El 20 de Octubre del 2000. |
| Obtención de Bases | Desde 20.10.2000 y hasta la recepción de las propuestas, en WWW.SII.CL - Licitaciones del SERVICIO |
| Recepción de Consultas | Hasta el 26.10.2000 en WWW.SII.CL – Licitaciones del SERVICIO. |
| Publicación de Respuestas | El 31.10.2000 en WWW.SII.CL – Licitaciones del SERVICIO |
| Recepción de las Propuestas | El día 06.11.2000, entre las 15:00 y las 16:00 horas, en Teatinos 120, primer piso (Oficina de Partes del SII) |
| Boleta de Garantía por Seriedad de la Oferta (Boleta Bancaria, Vale Vista, Pagaré o Depósito a Plazo) | Monto: $_2.100.000 A Favor: Del SERVICIO de Impuestos Internos Glosa: Para garantizar la Seriedad de la Oferta en Licitación N° 12 del SII. Vigencia: 180 días corridos desde la fecha de presentación de la propuesta |
| Boleta de Garantía por Cumplimiento del Contrato (Boleta Bancaria, Vale Vista, Pagaré o Depósito a Plazo) | Monto: 10% del valor total del contrato. A Favor: Del SERVICIO de Impuestos Internos Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato N° con el SII. Vigencia: Desde la fecha de firma del contrato y hasta 150 días después de la fecha de término del mismo. |
| Boleta de Garantía por Pago Anticipado (Boleta Bancaria, Vale Vista, Pagaré o Depósito a Plazo) | Monto: 100% del valor total de lo anticipado A Favor: Del SERVICIO de Impuestos Internos Glosa: Para garantizar anticipos del contrato N° con el SII. Vigencia: 30 días posterior al término de segundo Hito de pago. |
| Multas: | Si hay atraso en la entrega se aplicará un % según tabla (ver 4.4). |

BASES DE LICITACIÓN PUBLICA

PROYECTO MÓDULOS INTERNET 2001

Septiembre 2000

I)	TERMINOS GENERALES	5

1.	ANTECEDENTES Y CONDICIONES GENERALES:	5

1.1	De las Bases de la Licitación:	5

1.2	Normas Generales:	5

1.3	Cumplimiento de Plazos:	5

1.4	Modificación de las Bases:	6

2.	REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE LOS PROPONENTES	6

2.1	Requisitos:	6

2.2	Antecedentes:	7

2.3	Condiciones:	7

Las empresas participantes deberán ceñirse a las siguientes condiciones generales de licitación:	7

a) De la Coordinación Para Entrega de Bienes y/o Prestación de Servicios Requiridos:	7

b) Domicilio de los Proponentes:	7

c) Financiamiento de la Preparación de la Oferta:	7

3.	PROCESO DE LICITACION:	7

3.1	Proponentes que Pueden Participar de Esta Licitación:	7

3.2	Recepción de Consultas:	8

3.3	Entrega de Respuestas:	8

3.4	Aclaración de las Bases de Licitación:	8

3.5	Recepción de las  Propuestas:	8

3.6	Apertura de las Ofertas y Revisión de la Documentación:	8

3.7	Evaluación y Consultas a los Oferentes:	9

3.8	Rechazo de las Ofertas:	9

3.9	Adjudicación de la Licitación y Notificación a los Proponentes:	9

4.	DISPOSICIONES CONTRACTUALES:	10

4.1	Celebración Del Contrato:	10

4.2	Documentación Requerida para la Formalización del Contrato:	10

4.3	Documento de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato:	11

4.4	Derechos e Impuestos:	11

4.5	Saneamiento de Vicios y Defectos:	11

4.6	Cesibilidad del Contrato:	11

4.7	Término Anticipado del Contrato:	11

4.8	Declaración Esencial:	11

II)	TÉRMINOS PARTICULARES:	12

1.	ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PARTICULARES:	12

1.1	Objeto de la Licitación:	12

1.2	Presupuesto Asignado a la Consultoría	12

1.3	Confidencialidad:	12

1.4	Propiedad de las Ofertas, de los Programas, de los Software y de la Información:	13

1.5	Garantía del Producto Desarrollado	13

2.	REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE LOS PROPONENTES	13

2.1	Requisitos:	13

3.	PROCESO DE LICITACION:	15

3.1	Forma y Plazo de Presentación de las Propuestas	15

3.1.1.	Forma de las Propuestas	15

3.1.2.	Carta de Presentación de la Oferta	16

3.1.3.	Propuesta Técnica	16

3.1.4.	Propuesta Económica	17

3.2	Vigencia de la Oferta:	17

3.3	Apertura de las Ofertas y Revisión de la Documentación	17

4.	DISPOSICIONES CONTRACTUALES	18

4.1	Documentación Integrante del Contrato	18

4.2	Modalidad de Contratación, Precio, Forma de Pago y Reajustabilidad:	18

4.3	Precio del Contrato y Forma de Pago.	18

4.4	Multas:	20

4.5	Plazo de Entrega de los Servicios:	20

4.6	Vigencia del Contrat	20

4.7	Cotización para la Extensión del Proyecto	21

4.8	Cotización del SERVICIO de Soporte	21

4.9	Cotización del SERVICIO de Mantención	21

4.10	Aportes del SERVICIO para el Desarrollo de la Consultoría	22

4.11	Coordinación	22

4.12	Control Horario	23

4.13	Aprobación del Diseño	23

Anexo 1. DECLARACIÓN JURADA	24

Anexo 2.  Formato para la Presentación de Oferta Económica	25

Anexo 3.  Formato Carátula Sobres y Documentos	27

Anexo 4.  Entregables por Etapa.	30

ANEXO 5.  organización TERRITORIAL DEL SII	32

Anexo 6.  Infraestructura de Hardware y Software del SII	33

Anexo 7.  Glosario	34

Anexo 8.  CONTRATO	39

# I)	TERMINOS GENERALES

### ANTECEDENTES Y CONDICIONES GENERALES:

### De las Bases de la Licitación:

Las presentes Bases de Licitación contienen las disposiciones generales que regirán las relaciones del “Servicio de Impuestos Internos”, en adelante el “SERVICIO” o indistintamente “SII”, con los proveedores de los bienes y/o servicios definidos en punto 1.1 de los Términos Particulares de las Bases Administrativas, en adelante “Proponentes”, "Oferentes", “Consultores”, “Contratistas”, “Empresas” o “Participantes”, durante el proceso y en todas las materias relacionadas con esta licitación.

Para que una oferta o postulación se considere válida, ésta deberá cumplir con las disposiciones de las presentes Bases Administrativas y de las Bases Técnicas, en lo sucesivo "Bases".

La presentación de una propuesta, implica para la empresa la aceptación de las presentes Bases, a las cuales se somete desde ya, renunciando a impugnarlas y/u objetarlas.

### Normas Generales:

Esta licitación y la realización de su objeto, se regirá  por los siguientes documentos:

- Las Bases Administrativas

- Las Bases Técnicas

- Las Consultas, Respuestas y las Aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las Bases Administrativas

- La Oferta Técnica

- La Oferta Económica

- El Contrato respectivo

- Otros antecedentes documentados que proporcione y/o solicite El SERVICIO.

Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se complementan recíprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato cualquiera obligación y/u obra, que aparezca en uno u otro de los documentos señalados.

Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las bases, como marco básico, sin perjuicio del valor del contrato pertinente.

### Cumplimiento de Plazos:

Los plazos que se establecen en estas Bases, para las distintas etapas del proceso de la licitación son perentorios, y el no cumplimiento de los mismos por algún participante implicará su exclusión del proceso a partir de esa fecha.

Estos plazos sólo podrán ser modificados por decisión del SERVICIO y comunicados por escrito a todos los oferentes.

### Modificación de las Bases:

El SERVICIO podrá modificar, durante el proceso de la licitación, y antes de la recepción de las ofertas, los requerimientos técnicos y plazos de la licitación, informando de ello a través del sitio web del SERVICIO www.sii.cl, y por escrito a aquellos proponentes que hayan bajado las Bases del sitio web, con anterioridad a la(s) modificación(es).

Estas modificaciones formarán parte integrante de las bases originales.

## REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE LOS PROPONENTES

### Requisitos:

Los oferentes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Declaración Jurada respecto a Conflicto de Intereses:

No podrán participar en esta  propuesta, aquellas empresas o personas naturales que tengan conflicto de intereses con El SERVICIO, entendiéndose que existe tal conflicto de intereses en el caso de aquellos que tengan entre sus socios o dueños a algún funcionario del SERVICIO o cualquier vínculo familiar o patrimonial con funcionarios del mismo, que haga presumir la falta de independencia o de imparcialidad al realizar el análisis de las propuestas, su adjudicación, la celebración del contrato, o al determinar sus elementos, condiciones y términos.

Por lo anterior, todo proponente deberá adjuntar a la propuesta, una declaración jurada sobre eventual “conflicto de intereses”, según el texto del Anexo N°1.

Si El SERVICIO detectare falsedad en la declaración, ello será causal de descalificación de la oferta o término del contrato celebrado, sin perjuicio del ejercicio de los demás derechos y acciones que estimare apropiado ejercer para el resguardo del interés fiscal.

- Garantía de Seriedad de la Oferta:

Los oferentes  deberán entregar Boleta Bancaria, Vale Vista, Pagaré o Depósito a Plazo como Garantía de Seriedad de la Oferta según las condiciones estipuladas en la Ficha Ejecutiva de la Licitación.

- Certificado de la Tesorería General de la República:

Los Proponentes deberán estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, lo que será acreditado con un certificado del SERVICIO de Tesorerías en que conste que la empresa no tiene deudas por impuestos, o que teniéndolas, se encuentra acogida a un convenio de pago con sus cuotas al día. Otros tipos de incumplimientos tributarios podrán ser establecidos directamente por El SERVICIO.

No podrán participar en la presente licitación aquellos contribuyentes actualmente sometidos a proceso o condenados por delitos tributarios. En el caso de personas jurídicas , esta exigencia se aplicará a sus representantes legales.

### Antecedentes:

Las empresas deberán proporcionar los siguientes antecedentes en una copia simple:

- Rut

- Escritura de Constitución Legal

- Extracto Publicado en el Diario Oficial

- Extracto inscrito en Registro de Comercio respectivo.

- Escritura(s) de Modificación de la Sociedad, si las hubiere, con sus respectivos extractos publicados e inscritos.

- Certificado de Vigencia de la Sociedad, extendido con no más de 30 días de anticipación a la fecha de la entrega de las Propuestas.

- Certificado Oficial de Antecedentes Comerciales.

- Balance y Estado de Resultados de los últimos 2 ejercicios.

- Escritura en que conste la personería jurídica del representante legal del oferente.

- En caso de Instituciones sin fines de lucro, se deberá adjuntar documentos en que conste que se les concedió personalidad jurídica, que dicha personalidad está vigente y los de personería de sus representantes legales

### Condiciones:

### Las empresas participantes deberán ceñirse a las siguientes condiciones generales de licitación:

### a) De la Coordinación Para Entrega de Bienes y/o Prestación de Servicios Requeridos:

Para la coordinación, cumplimiento y soluciones de problemas derivados de la entrega de los bienes o prestación de los servicios de la presente licitación, la empresa deberá nominar a un ejecutivo responsable de la licitación e indicar teléfono, fax y/o e-mail de contacto directo.

### b) Domicilio de los Proponentes:

La empresa o persona natural que se adjudique la licitación deberá constituir domicilio en la ciudad de Santiago de Chile, para todos los efectos legales derivados de la licitación y del contrato, y aceptará expresamente la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

### c) Financiamiento de la Preparación de la Oferta:

Los costos derivados de la formulación de la oferta en que incurra el proponente, serán de su cargo, no dándose origen a reembolso ni indemnización alguna en caso de rechazarse o no adjudicarse la oferta.

## PROCESO DE LICITACION:

### Proponentes que Pueden Participar de Esta Licitación:

Pueden participar en la presente licitación las empresas y/o personas naturales que se hayan registrado y bajen las Bases de Licitación desde el sitio web del SII (www.sii.cl – Licitaciones del SERVICIO), en la fecha que se especifica en la Ficha Ejecutiva de la Licitación. El llamado será publicado por una vez en un diario de circulación nacional.

### Recepción de Consultas:

Todas las consultas, tanto las de carácter técnico como las de índole administrativo, que los oferentes deseen formular en relación a la materia de esta Licitación, deberán ser realizadas a través de la página web del SII (www.sii.cl – Licitaciones del SERVICIO), en la fecha indicada en la Ficha Ejecutiva de la Licitación.

### Entrega de Respuestas:

El SERVICIO procederá a analizar y responder  la(s) consulta(s) formulada(s). Las respuestas se pondrán a disposición de los proponentes en la página web del SII ( www.sii.cl Licitaciones del SERVICIO ) por el N° de la Licitación y en la fecha que se especifica en La Ficha Ejecutiva de la misma. En la  pantalla  se citará cada consulta, sin hacer mención al participante que la haya formulado, y luego se dará la respuesta respectiva.

### Aclaración de las Bases de Licitación:

Sin perjuicio de lo anterior, El SERVICIO se reserva el derecho de emitir para todos los oferentes las aclaraciones de diversa índole a las Bases Técnicas y/o Administrativas que estimare necesarias o que hubieren surgido con motivo de consultas efectuadas por los proponentes durante el proceso de licitación. Tales Aclaraciones se informarán por escrito a cada participante y a través de la página web del SII.

### Recepción de las  Propuestas:

Las ofertas se recibirán en la Oficina de Partes del SII, Teatinos 120, primer piso, en la fecha indicada en la Ficha Ejecutiva de la Licitación.

No se recibirá ninguna oferta fuera del lugar, día y hora señalados.

### Apertura de las Ofertas y Revisión de la Documentación:

Después de cerrado el plazo de recepción de ofertas, en una de las oficinas del SERVICIO, que se determinará en la fecha de cierre del plazo, se procederá a la apertura pública de los sobres de antecedentes y oferta técnica, en presencia de los oferentes que se encuentren presente, levantándose un acta de apertura.

En la apertura de la licitación participará como Ministro de Fe la Secretaria General del SERVICIO de Impuestos Internos o quien esté designado como su subrogante o suplente.

En este acto se revisará la Boleta de Garantía de Seriedad de la oferta y la cantidad de copias exigidas, tanto de la oferta técnica así como de los antecedentes. La revisión exhaustiva de éstos se realizará con posterioridad.

Las OFERTAS ECONOMICAS serán entregadas, sin abrir, al Secretario General del SERVICIO, quien las mantendrá en custodia hasta que se evalúen las Ofertas Técnicas y se revise el contenido de los antecedentes de las empresas. Sólo se abrirán las ofertas económicas de aquellos oferentes que califiquen técnicamente.

### Evaluación y Consultas a los Oferentes:

Las ofertas de los proponentes serán calificadas en una única instancia por El SERVICIO de Impuestos Internos, quien será responsable de la evaluación, selección y adjudicación de la propuesta.

Será responsabilidad de los Proponentes haber proporcionado toda la información que permita al SERVICIO efectuar la evaluación de sus ofertas.

De considerarlo necesario, El SERVICIO podrá requerir aclaraciones directamente al representante del proponente, las que deberán ser entregadas por escrito dentro del plazo que El SERVICIO señale.

El SERVICIO analizará las ofertas entregadas por los proponentes, procediendo a adjudicar la licitación a aquella oferta que a su juicio sea la más conveniente para los intereses y necesidades del SERVICIO.

Inicialmente se realizará la evaluación de las propuestas técnicas. En el Comité de Adjudicación se abrirán sólo las ofertas económicas, correspondientes a las ofertas que calificaron técnicamente.

El SERVICIO deja expresamente establecido que no se obliga a adjudicar al proponente cuya oferta económica resulte de menor valor.

Para ello se considerarán, entre otros, los siguientes criterios de evaluación: Comportamiento como proveedor, calidad técnica, calendario de plazos.

### Rechazo de las Ofertas:

El SERVICIO de Impuestos Internos se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta, e incluso rechazarlas todas si no cumplen una o más disposiciones de estas Bases, o no se estiman, a juicio del mismo, convenientes para los intereses del SERVICIO.

A criterio del SERVICIO, podrán además ser descalificadas aquellas propuestas en que se compruebe una presentación incompleta o ambigua de los documentos o antecedentes entregados por los proponentes.

Los proponentes afectados por el rechazo de sus ofertas no tendrán derecho a solicitar indemnización alguna por este hecho.

### Adjudicación de la Licitación y Notificación a los Proponentes:

La adjudicación de la licitación y la notificación a la empresa adjudicada y a las empresas no adjudicadas se realizará de la siguiente forma:

- Adjudicación:

Una vez que se haya adjudicado la licitación, se procederá a notificar la decisión del SERVICIO al adjudicatario mediante comunicación escrita.

Las obligaciones entre ambos sólo serán válidas a partir de la firma del contrato respectivo y de la total tramitación de la Resolución que apruebe dicho contrato.

- Publicación en la Página Web del SERVICIO del proponente adjudicado:

El SERVICIO a través de su página web, publicará e informará el nombre del proponente al cual se le adjudicó la licitación.

- Devolución del Documento de Garantía de Seriedad de la Oferta

Después de 10 días hábiles de haber sido publicado el resultado de la licitación en la página web del SERVICIO, indicada en la letra b), estará a disposición de los proponentes no adjudicados, la garantía de seriedad  para que la retiren en el Departamento de Servicios del SII, Teatinos 120, 2° piso, oficina 200, salvo la del proponente adjudicado, que le será devuelta después de la firma del contrato respectivo.

La garantía será devuelta sin reajustes, ni intereses, ni costo alguno para El SERVICIO.

## DISPOSICIONES CONTRACTUALES:

### Celebración Del Contrato:

El Proponente adjudicado deberá proporcionar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación, los antecedentes pertinentes para redactar el contrato.

En caso que la empresa adjudicada no proporcione los antecedentes o no presente el Documento de Garantía por fiel cumplimiento del contrato, dentro del plazo indicado, El SERVICIO podrá declarar sin efecto la adjudicación y adjudicar a la siguiente empresa mejor calificada. Si habiéndolos presentados no firmare el contrato dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de expiración del plazo anterior, El SERVICIO podrá declarar sin efecto la adjudicación y adjudicar a la siguiente empresa mejor calificada.

### Documentación Requerida para la Formalización del Contrato:

Para la firma y tramitación del contrato, la empresa adjudicada deberá proporcionar copia legalizada u original de:

- Escritura de Constitución Legal

- Extracto Publicado en el Diario Oficial

- Extracto inscrito en Registro de Comercio respectivo.

- Escritura(s) de Modificación de la Sociedad, si la hubiere, con sus respectivos extractos publicados e inscritos.

- Certificado de Vigencia de la Sociedad, extendido con no más de 30 días de anticipación a la fecha de la firma del contrato.

- Escritura en que conste la personería del representante legal del oferente

- En caso de Instituciones sin fines de lucro, se deberá adjuntar documentos en que conste que se les concedió personalidad jurídica, que dicha personalidad está vigente y los de personería de sus representantes legales

### Documento de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Se procederá a la firma del contrato previa entrega por parte de la empresa adjudicada de un documento de garantía por el fiel cumplimiento del contrato según las condiciones estipuladas en la Ficha Ejecutiva de la Licitación.

Asimismo, se deberá caucionar el pago anticipado del primer hito de cada módulo, según lo indicado en la Ficha Ejecutiva.

### Derechos e Impuestos:

Todos los gastos como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión del contrato, tales como los gastos notariales de celebración de contrato, y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, según el contrato o las Bases, ha contraído la empresa adjudicada, serán de cargo exclusivo de ésta.

### Saneamiento de Vicios y Defectos:

La empresa se hará responsable del saneamiento de la evicción y de los vicios redhibitorios en conformidad a la ley, sin perjuicio de las garantías establecidas en este contrato, y de las demás acciones que pudiese ejercer El SERVICIO para la indemnización de perjuicios y debido resguardo del interés fiscal.

### Cesibilidad del Contrato:

El proponente seleccionado no podrá, en ningún caso, ceder o traspasar, parcial o totalmente, a cualquier título, el contrato que suscriba con El SERVICIO o los derechos y obligaciones emanados de él.

### Término Anticipado del Contrato:

El SERVICIO se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato en cualquier época, si la Empresa adjudicada incurriera, a juicio del SERVICIO, en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, laborales, financieras, tributarias, etc., dando aviso por escrito a la Empresa, mediante carta certificada despachada con veinte (20) días corridos de antelación a la fecha que terminará el contrato, al domicilio registrado de la Empresa.

Esta notificación no dará derecho a la Empresa a reclamar indemnización alguna, y El SERVICIO se reserva el derecho de deducir las acciones legales que correspondiese.

### Declaración Esencial:

El (los) representante(s) de cada proponente declara(n) y asegura(n), documentada y legalmente, que su representada es una empresa legalmente constituida o reconocida y vigente en Chile; que son ellos personeros debidamente investidos por aquella para suscribir el eventual contrato y que, por consiguiente, él será plenamente eficaz y válido conforme al derecho chileno.

Además, declara(n) que el oferente ha leído íntegramente las bases de licitación, las ha entendido y se somete a ellas.

La presente declaración se entenderá formulada con la sola presentación de la propuesta.

## II)	TÉRMINOS PARTICULARES:

## 1.	ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PARTICULARES:

### Objeto de la Licitación:

El objeto de la presente licitación es convocar a las empresas a participar con sus propuestas de servicios de consultoría e ingeniería de software que incluyan el diseño, la construcción y/o mantenimiento, las pruebas, la actualización de documentación, la transición y la puesta en marcha de los siguientes Módulos de proyectos en Internet 2001:

- Sistema de Autenticación: Involucra mejorar las actuales funcionalidades e  incorporar el uso del certificado digital como medio de identificación del contribuyente.

- Declaraciones Juradas y de Renta: Considera mejorar las actuales funcionalidades de los módulos  Declaraciones Juradas y  Renta.

### Presupuesto Asignado a la Consultoría

El presupuesto referencial máximo estimado para cada módulo del proyecto es el que se indica en la siguiente tabla:

|  | Proyectos en Internet | Presupuesto Referencial ($) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistema de Autenticación y Seguridad | 80.000.000 |
| 2 | Declaraciones Juradas y Renta | 170.000.000 |

Estos valores no contemplan Impuesto al Valor Agregado (IVA) por tratarse de consultoría y no están afectos a intereses ni reajustes.

### Confidencialidad:

- La empresa(s) adjudicataria(s) del proyecto y sus consultores y personal directo o que por subcontratación se encuentren ligados al proyecto en alguna de sus etapas, deberán guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes, reservados o no, que del SERVICIO y/o cualquier contribuyente conozcan durante el desarrollo del sistema, y de los resultados e informes que se obtengan. La responsabilidad del adjudicado será solidaria respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas.

- La empresa debe dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose El SERVICIO, el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan de acuerdo a las normas legales vigentes.

- La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida por parte de la empresa adjudicada durante la vigencia del contrato o después de su finalización, dará lugar al SERVICIO a entablar las acciones judiciales que correspondan contra la empresa responsable, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infracción de esta obligación que hayan ejecutado sus empleados y quienes resulten responsables.

### Propiedad de las Ofertas, de los Programas, de los Software y de la Información:

- La información residente en cualquier medio, los medios que la soporten y la documentación referente a ésta, sea el software, los manuales, los antecedentes y demás documentos asociados, que se generen con motivo de la ejecución del o los contratos objeto de esta licitación, serán de propiedad exclusiva del SERVICIO de Impuestos Internos, incluyendo los derechos de propiedad intelectual y uso del software y demás elementos ya mencionados. En consecuencia, el adjudicado deberá entregar todo el material desarrollado con motivo del contrato, antes de presentar la última factura de cobro, incluyendo los códigos fuente del software desarrollado.

### Garantía del Producto Desarrollado

El o los productos desarrollados durante la consultoría, estarán garantizados por la(s) empresa(s) durante los 150 días siguientes a su aceptación por El SERVICIO de Impuestos Internos, dada por el visto bueno del Subdirector de Informática. Esto implica que la(s) empresa(s) dará(n) el soporte y efectuará la mantención, sin costo para El SERVICIO, por cualquier falla o anomalía que el producto desarrollado presente durante dicho período. Además el software que se desarrolle con motivo de esta licitación deberá ser compatible con el año 2000, esto es, sin defectos originados en la incapacidad para registrar, emitir o procesar correctamente información relacionada con fechas relacionadas a uno o más años pertenecientes al mismo siglo o a siglos diferentes, sean estos anteriores al año 2000 o no, pudiendo administrar campos de año con cuatro dígitos.

## 2.	REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE LOS PROPONENTES

### Requisitos:

Los oferentes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Experiencia:

La empresa, o sus socios, deberán proporcionar antecedentes sobre su experiencia en la prestación de servicios de naturaleza y envergadura comparables al objeto de este llamado a licitación. Para ello podrá proporcionar una lista de sus principales clientes,  los nombres y breve descripción de los trabajos realizados, su duración, y contacto en la empresa cliente

- Subcontrataciones:

Para la realización del trabajo, el proponente podrá subcontratar a otra empresa o profesional especialista, siempre que lo indique claramente en su oferta. El proponente deberá proporcionar los antecedentes identificatorios de la empresa subcontratada según lo requerido en “Requisitos, Antecedentes y condiciones de los proponentes”, indicado en los aspectos generales; asimismo, deberá indicar qué parte del trabajo será realizada por la empresa, el personal  y sus correspondientes antecedentes, y la experiencia de la empresa en el tema.

La relación con la empresa o profesional subcontratado será de exclusiva responsabilidad y administración del proponente, en todos sus aspectos y alcances. Para efectos de esta licitación la responsabilidad ante el SII será del oferente adjudicado.

- Recursos Humanos Asignados a la Consultoría:

La empresa proponente deberá indicar claramente los nombres y especialidad del profesional que designará como Jefe de Proyecto a cargo del trabajo, así como los nombres y antecedentes de los profesionales de las diferentes categorías y especialidades que asignará para la ejecución del trabajo en caso de serle adjudicado el contrato. Para estos efectos, los oferentes adjuntarán a su propuesta los currículum de los profesionales y personal técnico que participará en el Proyecto. Los antecedentes del personal propuesto para la realización del trabajo son un elemento importante para la evaluación de la oferta, por lo que será de exclusiva responsabilidad del proponente proporcionar toda la información necesaria. La insuficiencia o ausencia de estos antecedentes podrá significar el rechazo de la oferta.

Una vez comenzada la ejecución del trabajo, la empresa adjudicataria sólo podrá reemplazar a los profesionales asignados, por razones de fuerza mayor, con la anuencia previa del SERVICIO. El plazo para reemplazar al profesional es de una semana, si se trata del Jefe del Proyecto, y no más de dos semanas en cualquier otro caso.

- Certificado de la Inspección del Trabajo:

Las empresas deberán adjuntar certificado de la Inspección del Trabajo que  corresponda a su domicilio y en el que se exprese que no existen reclamos pendientes de cualquiera de sus empleados o ex empleados. Este Certificado no podrá tener más de 30 días corridos de antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas.

Las empresas podrán presentar al SII copia de la solicitud de petición de tal certificado, debiendo entregar el original hasta 5 días hábiles después de la fecha de entrega de la propuesta.

# 3.	PROCESO DE LICITACION:

### Forma y Plazo de Presentación de las Propuestas

### Forma de las Propuestas

Las empresas proponentes deberán preparar y presentar por separado, pero en un mismo sobre o envase, una propuesta técnica para cada uno de los módulos de proyectos, una propuesta económica, los antecedentes de su empresa, y la boleta de garantía de seriedad de la oferta; como se indica en la tabla de la página siguiente.

Cada uno de los ejemplares de los documentos incluidos – carta de presentación de la oferta, antecedentes de la empresa, propuesta técnica de cada uno de los módulos de proyectos, propuesta económica y cotizaciones de servicio - deberán ser firmados por un representante legal de la Empresa Proponente, acreditando que está debidamente facultado para representar a la Empresa en este tipo de actos.

Tanto el original como todas las copias de las ofertas serán firmados por el proponente en todas sus páginas, o por una o más personas debidamente autorizadas para representar al proponente, de acuerdo a lo señalado en la documentación presentada sobre existencia y representación legal y para obligarlo en virtud del contrato.

Las ofertas no deberán contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras. Si es necesario hacer alguna corrección, ésta deberá ser escrita en una hoja de Fe de Erratas que se incorporará a la oferta y que llevará el visto bueno y firma de la persona o personas que firmen las ofertas.

Asimismo el SII se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los oferentes y que no vulneren aspectos esenciales de la licitación.

Los ejemplares de las ofertas indicarán con claridad, tal como se grafica en Anexo 3 del presente documento, el “original” y las “copias”. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

Será responsabilidad de los interesados entregar todos los antecedentes que permitan evaluar adecuadamente sus propuestas.

Los costos derivados de la formulación de la oferta en que incurra el proponente serán de su cargo, no dando origen a indemnización alguna en caso de rechazarse la oferta.

En la siguiente tabla resumen, se enuncia los documentos que se deben incluir en la oferta del proponente:

| PROPUESTA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta |  |
| 1 | Antecedentes de la Empresa |  |
|  | 1.1 | Carta Presentación de la Oferta |
|  | 1.2 | Antecedentes de la Empresa – Original |
|  | 1.3 | Antecedentes de la Empresa – Copia |
| 2 | Propuesta Técnica de cada módulo de proyectos |  |
|  | 2.1 | Propuesta Técnica de cada módulo de proyectos – Original |
|  | 2.2 | Propuesta Técnica de cada módulo de proyectos – Copia Nº 1 |
|  | 2.3 | Propuesta Técnica de cada módulo de proyectos – Copia Nº 2 |
|  | 2.4 | Propuesta Técnica de cada módulo de proyectos – Copia Nº 3 |
|  | 2.5 | Propuesta Técnica de cada módulo de proyectos – Copia Nº 4 |
| 3 | Propuesta Económica (En sobre cerrado) |  |
|  | 3.1 | Propuesta Económica |
|  | 3.3 | Cotización por Servicio de Soporte y Mantención |
|  | 3.4 | Cotización por Servicio de Extensión del Proyecto |

### Carta de Presentación de la Oferta

Las empresas participantes deberán entregar sus propuestas mediante carta de presentación de la oferta - dirigida al Secretario General del SERVICIO de Impuestos Internos - a la que acompañarán el resto de los documentos de la propuesta debidamente identificados. En dicha carta se debe especificar una tabla como la siguiente en la que se deben marcar los módulos de proyectos en los que participa cada oferente.

|  | Módulos de Proyectos |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistema de Autenticación | X |
| 2 | Declaraciones Juradas y Renta | X |

Los proponentes deberán postular al menos a un módulo de proyecto, pudiendo participar en uno (1) o inclusive los dos (2) módulos. El SERVICIO podrá adjudicar cada módulo a distintos oferentes, de acuerdo a la evaluación que se haga de cada módulo de proyectos.

### Propuesta Técnica

La propuesta técnica de cada módulo de proyectos que presenten las empresas deberá incluir detalladamente todos los aspectos solicitados en las Bases Técnicas de estas Bases de Licitación, en 5 ejemplares - original y 4 copias - caratuladas como se indica en el Anexo 3.

Se debe incluir en la propuesta técnica un calendario detallado de las actividades a ejecutar en el desarrollo del proyecto, mediante una carta Gantt.

Cada uno de los módulos podrá adjudicarse en forma independiente.

### Propuesta Económica

La oferta económica de la empresa consultora deberá entregar el total del costo de cada módulo de proyectos en los que decidió participar, en concordancia con el presupuesto máximo establecido por el SII, además de una estimación en que, haciendo referencia a cada una de las etapas que componen el trabajo a realizar, indique el número de horas estimado por perfil o categoría de profesional, y totales de horas estimadas por etapa y para el trabajo completo, de acuerdo con el Anexo 2 de estas bases. En la misma oferta los proponentes deberán indicar una tarifa por hora por perfil/especialidad de profesional o consultor.

El precio, que deberá expresarse en pesos chilenos y no podrá incluir reajuste alguno, estará exento del impuesto al valor agregado por tratarse de consultoría.

La propuesta económica que presenten las empresas deberá venir aparte, en un solo ejemplar original, en un sobre cerrado y caratulado. Ver Anexo 3.

### Vigencia de la Oferta:

La oferta deberá tener validez por 180 días a contar de la fecha límite de presentación de propuestas en lo referente a cada módulo de proyectos. La oferta cuyo período de validez sea inferior podrá ser rechazada por no ajustarse a este requisito. El proponente deberá indicar expresamente en la carta de presentación de su oferta cuál es el período de validez de la misma. Ello sin perjuicio de la vigencia de la cotización para la extensión o el soporte y mantención.

En circunstancias excepcionales, El SERVICIO podrá solicitar a los oferentes que extiendan el período de validez de sus ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas deberán ser hechas por escrito, y en caso de aceptación del proponente, éste deberá adjuntar una nueva Garantía de Seriedad de la oferta, idéntica a la anterior y por un período de tiempo equivalente al de la extensión.-

La oferta de Servicio de Soporte y Mantención y la oferta de Extensión del Proyecto tendrán vigencia de 2 años y 6 meses  desde la fecha de su presentación, período en el cual podrán efectuarse las contrataciones del caso por El SERVICIO de Impuestos Internos.

### Apertura de las Ofertas y Revisión de la Documentación

Después de cerrado el plazo de recepción de ofertas, en una de las oficinas del SERVICIO, que se determinará en la fecha de cierre del plazo - en presencia de los representantes de las empresas proponentes que deseen asistir - se efectuará el examen preliminar de las propuestas.  Se realizará la apertura de los sobres -“Antecedentes de la Empresa”, “Propuesta Técnica” de cada módulo de proyectos y “Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta” - y la verificación de la documentación incluida en ellos.  No se abrirán los sobres caratulados “Propuesta Económica”.

En este examen preliminar, sólo se revisará si las ofertas cumplen con los requisitos formales de entrega, en cuanto a: existencia de carta de presentación de la oferta; entrega de boleta de garantía de seriedad de la oferta, acompañamiento de antecedentes de la empresa, propuesta técnica y propuesta económica en la cantidad de ejemplares que se pide. El análisis detallado del contenido mismo de la documentación  será objeto de la evaluación posterior.

Toda propuesta que no se ajuste substancialmente a las Bases podrá ser rechazada, y la documentación respectiva devuelta al proponente.

El SERVICIO se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario de todos los proponentes, no se refieran a aspectos esenciales o no afecten la correcta evaluación de las propuestas.

El SERVICIO de Impuestos Internos levantará un acta de la apertura de las ofertas, dejando constancia de las propuestas recibidas, las propuestas admitidas con observaciones y las resoluciones de rechazo y sus causales y entregará una copia a los representantes de todas las empresas que hayan presentado oferta, y que así lo soliciten.

Los sobres conteniendo las ofertas económicas de todos los proponentes aceptados para el proceso de selección permanecerán en custodia del Secretario General del SERVICIO de Impuestos Internos, hasta terminado el proceso de evaluación técnica de las propuestas.

# 4.	DISPOSICIONES CONTRACTUALES

### Documentación Integrante del Contrato

El contrato considerará como partes integrantes del mismo estas Bases de Licitación, incluyendo las Bases Administrativas y las Bases Técnicas, las respuestas surgidas del proceso de consultas de los participantes, la propuesta, las aclaraciones y demás antecedentes anexos.

### Modalidad de Contratación:

La modalidad de contratación de los servicios objeto de esta propuesta será a suma alzada para cada uno de los módulos indicados en el punto 1.1 de los Términos Particulares, con pagos por parcialidades, contra entrega - y aprobación por parte del Subdirector de Informática del SERVICIO- de los informes o productos del trabajo de la empresa consultora, según lo que se especifica más adelante en estas Bases. La aprobación será dada en forma escrita, bastando un visto bueno en la factura pertinente.

### Precio del Contrato y Forma de Pago.

El precio de cada contrato será expresado en pesos chilenos, a suma alzada, y comprenderá la prestación de los servicios especificados en cada una de las Bases Técnicas.

El pago del monto convenido se hará por parcialidades, contra entrega y aprobación por parte del Subdirector de Informática del SERVICIO, de Informes o productos del trabajo de la empresa consultora.

Los eventos y porcentajes que definen el plan de pagos para cada módulo de proyectos son los siguientes:

Módulo I

Sistema de Autenticación:  Involucra mejorar el actual sistema de autenticación.

| Nº | EVENTO | % PRECIO |
| --- | --- | --- |
| 0 | Contrato firmado por ambas partes | 10% |
| 1 | Adaptación del actual sistema de autenticación accediendo Bases de Datos Internas | 30% |
| 2 | Construcción módulos de autenticación que permiten certificación digital | 30% |
| 3 | Incorporación del uso certificado digital a la Renta 2001 | 20% |
| 4 | Período de Garantía expirado e Informe de Término aprobado por SII | 10% |
|  | TOTAL | 100% |

Módulo II

Declaraciones Juradas y  Renta: Considera incorporar mejoras a las aplicaciones de Declaraciones Juradas y Renta.

| Nº | EVENTO | % PRECIO |
| --- | --- | --- |
| 0 | Contrato firmado por ambas partes | 10% |
| 1 | Recepción de Declaraciones Juradas en Producción | 15% |
| 2 | Consulta estado y resultados operación Vector Externo | 20% |
| 3 | Propuesta de Declaración de Renta en Producción | 10% |
| 4 | Recepción de Declaraciones de Renta en Producción | 20% |
| 5 | Recepción de Rectificatorias de Renta en Producción | 15% |
| 6 | Período de Garantía expirado e Informe de Término aprobado por SII | 10% |
|  | TOTAL | 100% |

El  adjudicatario deberá entregar, en cada hito de cada módulo, el o los respectivos procedimientos de explotación y módulos de administración, según corresponda.

No obstante lo anterior, ningún pago se podrá hacer antes que se haya dictado y tramitado la resolución que aprueba la celebración del contrato. La aprobación para el pago será dada por el Subdirector de Informática en forma escrita, bastando un visto bueno en la factura pertinente.

Para el pago del anticipo del primer hito de cada módulo, previamente se deberá presentar una Garantía Bancaria, equivalente al monto total del pago anticipado, con una vigencia hasta 30 días posteriores al término del segundo hito de pago.

### Multas:

En caso de que el adjudicatario no cumpla con los plazos estipulados y determinados en el respectivo contrato, para la entrega de los productos o informes propios de cada etapa, pagará una multa de acuerdo a la siguiente tabla:

| Cada día | Porcentaje por cada día de atraso |
| --- | --- |
| Hasta 5 días | 2 (dos) por mil |
| De 6 a 10 días | 4 (cuatro) por mil |
| Superior a 10 días | 6 (seis) por mil |

Estas multas se calcularán en base al valor total de cada módulo, respecto de la fecha de vencimiento de cada etapa.

Los plazos para las distintas etapas, se determinarán en el contrato, considerando la oferta presentada por el adjudicado.

Los días de atraso se contarán a partir de las 9:00 horas AM del día hábil siguiente a aquél en que, según lo estipulado, debió ser entregado el resultado o producto comprometido. Si el adjundicado no cumpliere en dicho día antes de las 9:00 hrs AM con la entrega del caso, ese día será también contabilizado para los efectos del cómputo final del atraso.

Para los efectos de la aplicación de multas, se tomará como base el precio total del módulo de proyectos en que se produjo el atraso.

La aplicación de las multas se hará por vía administrativa, sin forma de juicio y se deducirá de cualquier pago que El SERVICIO deba efectuar al adjudicatario.

### Plazo de Entrega de los Servicios:

El  adjudicatario deberá completar el trabajo de acuerdo a las fechas indicadas en cada una de las bases técnicas, salvo prórroga por caso fortuito o fuerza mayor, calificado por el Subdirector de Informática del SII.

La empresa oferente podrá proponer fechas anteriores a las establecidas, en cuyo caso éstas serán válidas para efectos contractuales.

### Vigencia del Contrato:

El contrato regirá desde la fecha de su suscripción y hasta que expire la garantía técnica de los productos entregados.

### Cotización para la Extensión del Proyecto

Para los efectos de la eventual extensión del Contrato suscrito con el adjudicado, los oferentes deberán cotizar, en forma independiente como parte de la propuesta y dentro del sobre que contiene su oferta económica, una tarifa por hora, desagregada por perfil o especialidad del profesional o consultor. En caso de estimar El SERVICIO necesario extender el contrato, oportunamente y antes de que expire el período de vigencia del contrato, El SERVICIO informará al proveedor seleccionado de ello y le comunicará también su estimación de los recursos humanos involucrados en esta extensión y, de haber acuerdo, éste se manifestará en un nuevo contrato.

El adjudicatario deberá mantener vigente dicha cotización por un plazo no inferior a 2 años y 6 meses, desde la fecha de su presentación el cual puede ser prorrogado previa petición del SERVICIO y la respectiva aceptación del oferente.

El SERVICIO se reserva el derecho de suscribir o no posteriormente contrato con esta empresa por los servicios cotizados.

### Cotización del SERVICIO de Soporte

La empresa oferente deberá cotizar de acuerdo al formato del Anexo N° 2 de las presentes bases y en forma independiente y dentro del sobre que contiene su oferta económica, la tarifa por un futuro Servicio de Soporte, entendiéndose como Soporte, la posibilidad de atención durante los siete días de la semana durante 24 horas, y que ante un llamado telefónico efectuado por el SII, la empresa asigne un profesional con experiencia en el Sistema para que concurra a las instalaciones del SERVICIO con el objeto de solucionar la contingencia presentada. Dichas tarifas deberán considerar además, el valor hora que se aplicará fuera del horario normal de trabajo.

El SERVICIO se reserva el derecho de suscribir o no posteriormente contrato con la empresa por los servicios de soporte cotizados. En caso de requerirse se formalizará en un contrato con vigencia anual y renovable por iguales períodos.

Este soporte y mantención sólo podrá operar una vez expirada la garantía referida en el punto 1.5 Garantía del Producto Desarrollado.

### Cotización del SERVICIO de Mantención

La empresa oferente deberá cotizar, de acuerdo al formato del Anexo N° 2 de las presentes bases y en forma independiente y dentro del sobre que contiene su oferta económica, la tarifa por un futuro Servicio de Mantención,  ante la necesidad de desarrollar nuevos requerimientos una vez finalizado el contrato.

El SERVICIO se reserva el derecho de suscribir o no posteriormente contrato con la empresa por los servicios de mantención cotizados. En caso de requerirse se formalizará en un contrato con vigencia anual y renovable por iguales períodos.

### Aportes del SERVICIO para el Desarrollo de la Consultoría

- El SERVICIO proporcionará a la(s) empresa(s) adjudicataria(s), para el adecuado desarrollo de la consultoría, los siguientes elementos o antecedentes:

- Acceso a toda la información necesaria, para el desarrollo del proyecto, salvo la calificada de reservada o secreta por el Director del SERVICIO de Impuestos Internos.

- Espacio físico para que los profesionales de la empresa adjudicataria desarrollen sus actividades en las dependencias del SII. No obstante el acceso será restringido a dependencias calificadas como reservadas.

- Uso de computadores y software necesario para el desarrollo de su función.

### Coordinación

La Empresa adjudicataria nombrará un jefe de proyecto quién se relacionará con la(s) persona(s) que El SERVICIO designe como contraparte técnica para todos los efectos del desarrollo del trabajo. Ambas contrapartes deberán ejercer las siguientes funciones principales:

- Facilitar el trabajo de la empresa adjudicada al interior del SERVICIO.

- Representar a las partes en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del contrato.

- Establecer y verificar los calendarios periódicos de trabajo que permitan controlar el avance de tareas en cada fase del desarrollo hasta su expiración normal o término.

- Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el SII en las Bases de Licitación, para la oportuna entrega de los productos contratados.

- Fiscalizar el estricto cumplimiento de este contrato.

Sin embargo, queda desde ya establecido que los efectos de tales actuaciones no podrán ser invocados por la Empresa Adjudicada para alterar la responsabilidad contractual de sus servicios.

El Jefe de Proyecto de la Empresa Adjudicada actuará como representante ante el SII sólo para los efectos de la administración del desarrollo y ejecución del proyecto, a partir de la fecha del inicio de los trabajos, y su designación deberá contar con la aprobación del SERVICIO. Cualquier modificación de la persona asignada a esta función deberá ser aceptada expresamente por El SERVICIO. Lo anterior, sin perjuicio de la participación de los representantes legales cuando ella se requiera.

Todas las normas, definiciones y relaciones acordadas entre el Jefe de Proyecto del SII y el Jefe de Proyecto de la Empresa Adjudicada deberán constar en actas firmadas por éstos.

Los acuerdos de los Jefes de proyecto no podrán variar los términos del contrato respectivo, sino que sólo se referirán a la administración del desarrollo y ejecución del proyecto.

### Control Horario

No obstante que el pago se efectuará de acuerdo a lo indicado en estas Bases, el trabajo a realizar bajo esta consultoría será ejecutado en las dependencias del SERVICIO, en un horario de trabajo hábil, que se extiende de Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30, cuyo registro será controlado por El SERVICIO. Todas las actividades fuera de este horario y/o fuera de las dependencias del SERVICIO, serán acordadas entre las partes con al menos un día hábil de anticipación.

### Aprobación del Diseño

El diseño lógico y cada uno de los documentos entregados por la adjudicataria durante el desarrollo del proyecto, serán aprobados por el Subdirector de Informática en conjunto con el Jefe del Departamento  correspondiente al área usuaria involucrada en cada módulo de proyecto.

ANEXO 1

### DECLARACIÓN JURADA

Yo, _____________________________________________________________________________ Cédula de Identidad N° _______________________________________________ con domicilio en _____________________________________________________________ en representación de ____________________________________________________________ R.U.T. N° ________________________________del mismo domicilio, declaro que no existe a nuestro respecto, Conflicto de Intereses según el tenor del Título 2.1 letra a) de los Términos Generales de las Bases Administrativas de la Licitación Pública N° 12, denominada “PROYECTO MÓDULO INTERNET 2001”, las que declaro conocer y aceptar, asumiendo desde ya las responsabilidades consiguientes en caso de falsedad o inexactitud de esta Declaración, y en particular, los efectos previstos en el aludido Título de las referidas Bases.

|  | #### Nombre y Firma |
| --- | --- |

SANTIAGO,_______________________________________

# Anexo 2.  Formato para la Presentación de Oferta Económica

Propuesta para Consultoría del proyecto

<NOMBRE DEL PROYECTO>

Razón Social del Proponente		:_____________________________________________

RUT del Proponente			:_____________________

Nombre del Representante Legal	:_____________________________________________

RUT del Representante Legal		:_____________________

Total Valor Neto del Proyecto		:_____________________

| Estimación Horas por Profesional y Etapa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Perfil del Profesional | Etapa 1 | ... | Etapa m | Total Hrs Profesional |
| 1 | Prof. 1 | hrs estim. 11 | ... | hrs estim. 1m | Total Hrs Prof .1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| n | Prof. N | hrs estim. n1 | ... | hrs estim. Nm | Total Hrs Prof. n |
|  | Total Hrs Etapa | Total hrs Eta1 | ... | Total hrs Eta m | Total Hrs Proyecto |

Cotización por Servicio de Extensión del Proyecto

| Valor Hora por Perfil Profesional |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº | Perfil del Profesional | Valor Neto Hora en UF |
| 1 | Prof. 1 | Valor hora Prof. 1 |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| n | Prof. N | Valor hora Prof. 2 |

Cotización por Servicio de Soporte y Mantención

| Valor Hora por Perfil Profesional |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº | Perfil del Profesional | Valor Neto Hora en UF |
| 1 | Prof. 1 | Valor hora Prof. 1 |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| n | Prof. N | Valor hora Prof. 2 |

____________________________

Firma del representante legal

# Anexo 3.  Formato Carátula Sobres y Documentos

0.  Formato Carátula Sobre Boleta Garantía de Seriedad de la Oferta

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS PROYECTO MÓDULOS INTERNET 2001 ##### BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA “Nombre o Razón Social de la Empresa Proponente” “mes año”

1.  Formato Carátula Sobre Antecedentes de la Empresa

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS PROYECTO MÓDULO INTERNET 2001 ##### ANTECEDENTES DE LA EMPRESA “Nombre o Razón Social de la Empresa Proponente” “mes año”

2.  Formato Carátula Documento Antecedentes de la Empresa

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS PROYECTO MÓDULO INTERNET 2001 ###### ANTECEDENTES DE LA EMPRESA “Nombre o Razón Social de la Empresa Proponente” “Original” o “Copia ” “mes año”

3.. Formato Carátula Sobre Propuesta Técnica de cada uno de los módulos de proyectos

Se debe considerar un sobre para cada uno de los módulos de proyectos.

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS PROYECTO MÓDULO INTERNET 2001 <NOMBRE MÓDULO DE PROYECTOS> ##### PROPUESTA TÉCNICA “Nombre o Razón Social de la Empresa Proponente” “mes año”

4.  Formato Carátula Documento Propuesta Técnica de cada uno de los módulos de proyectos

Se debe considerar un documento para cada uno de los módulos de proyectos.

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS PROYECTO MÓDULO INTERNET 2001 <NOMBRE MÓDULO DE PROYECTOS> ##### PROPUESTA TÉCNICA “Nombre o Razón Social de la Empresa Proponente” “Original” ó “Copia N° _” “mes año”

5.  Formato Carátula Sobre Propuesta Económica de cada uno de los módulos de proyectos

Se debe considerar un sobre para cada uno de los módulos de proyectos.

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS PROYECTO MÓDULO INTERNET 2001 <NOMBRE MÓDULO DE PROYECTOS> PROPUESTA ECONÓMICA “Nombre o Razón Social de la Empresa Proponente” “mes año”

6.  Formato Carátula Documento Propuesta Económica de cada uno de los módulos de proyectos

Se debe considerar un documento para cada uno de los módulos de proyectos.

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS PROYECTO MÓDULO INTERNET 2001 <NOMBRE MÓDULO DE PROYECTOS> PROPUESTA ECONÓMICA “Nombre o Razón Social de la Empresa Proponente” “mes año”

# Anexo 4.  Entregables por Etapa.

| FASE | ETAPA | ENTREGABLE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición | Origen | - Informe – Proposición de Proyecto |  |
| Planificación | Planificación del Proyecto (Detalle del Plan) | - Contrato – Proyecto - Minutas Reunión – Etapa Planificación - Informe – Plan del Proyecto - Equipo de Trabajo - Estimación de Esfuerzo, Plazo y Costo - Carta Gantt - Plan de Acción de Riesgo - Plan de Contingencia - Revisión - Plan del Proyecto - Plan Actualizado Etapa Análisis |  |
| Desarrollo | Análisis | - Minutas de Reunión – Etapa Análisis - Informe – Análisis - Unidades Funcionales que interactúan con el Sistema - Definición del Alcance del Proyecto - Especificación de Requerimientos - Especificación Interfaz Usuario - Especificación Seguridad – Perfiles de Usuario - Modelo Entidad Relación Preliminar - Diagrama de Flujo de Datos Preliminar – Contexto - Diagrama de Estructura – Jerarquía Funcional - Especificación de Procedimientos - Matriz Función vs Unidad de Negocios - Matriz Función vs Entidad – Atributo - Diccionario de Datos - Diccionario de Funciones - Revisión - Informe Análisis - Plan Actualizado Etapa de Diseño |  |
|  | Diseño | - Minutas Reunión – Diseño - Informe – Diseño - Diagrama de Flujo de Datos - Modelo Entidad – Relación - Modelo Relacional - Diseño Módulos del Sistema - Matriz Módulo vs Tablas – Columnas - Matriz Módulo vs Perfil de Acceso - Especificación de Módulos - Especificación Hardware - Revisión - Informe Diseño - Plan Actualizado Etapa de Construcción |  |
|  | Construcción y Documentación | - Minutas Reunión – Construcción y Documentación - Programas Fuente - Base de Datos - Datos de Prueba - Aplicación Operativa con privilegios de acceso - Manuales del Sistema, Usuario, Contingencia - Informes – Inspección y Prueba de Módulos - Revisión – Programas, Datos, Manuales, Informes - Plan Actualizado Etapa Revisión |  |
|  | Revisión | - Informe – Inspección y Prueba de Módulos - Informe – Inspección y Prueba del Sistema - Informe – Inspección Manuales - Revisión - Informes de Inspección y Prueba - Plan Actualizado Etapa Paso a Producción |  |
| Implantación | Transición | - Sistema Operativo en Ambiente Producción - Módulos de Usuario Funcionales - Módulos de Usuarios Técnicos - Datos Migrados a Ambiente Producción - Manuales del Sistema, Usuario, Contingencia - Revisión – Sistema por el Usuario - Plan Actualizado Etapa Capacitación |  |
|  | Capacitación | - Tests de Capacitación (si es que aplica) - Tests Usuarios Funcionales - Tests Usuarios Técnicos - Resultados Tests de Capacitación - Resultados Usuarios Funcionales - Resultados Usuarios Técnicos - Reporte de Fallas x Módulo - Reporte de Fallas x Manual - Plan Actualizado Puesta en Marcha |  |
|  | Puesta en Marcha y Período de Garantía | - Sistema en Funcionamiento normal - Informe de Puesta en Marcha - Reportes de Fallas del Sistema - Reportes de Atención a Clientes - Informe de Correcciones al Sistema - Informe de Correcciones a Manuales - Plan Actualizado Término del Proyecto |  |
|  | Término del Proyecto | - Informe de Término del Proyecto - Carpeta del Proyecto Cerrada |  |

Anexo 5.  Organización Territorial del SII

El SERVICIO de Impuestos Internos está constituido por la Dirección Nacional – con sede en Santiago – y   por 16 Direcciones Regionales, una por cada región del país, excepto la Región Metropolitana, que está subdividida en cuatro: Santiago Centro, Santiago Oriente, Santiago Poniente y Santiago Sur.

Los Directores Regionales son las autoridades máximas del SERVICIO dentro de sus territorios jurisdiccionales y dependen directamente del Director.  Tienen que supervisar el cumplimiento de las leyes tributarias y responder por la buena administración de las unidades a su cargo.

Para una más eficiente y mejor atención de los contribuyentes, diversas disposiciones legales y resoluciones crearon una red de unidades de Servicio a lo largo del país, estableciendo su dependencia regional y su jurisdicción territorial.

Las 52 Unidades reciben problemas y consultas de los contribuyentes en su primera interacción con El SERVICIO, tienen sus territorios definidos al interior de cada jurisdicción y dependen jerárquicamente de las Direcciones Regionales.

| ORGANIZACIÓN TERRITORIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| REGIONAL |  | UNIDAD |
| I | IQUIQUE | ARICA |
| II | ANTOFAGASTA | TALTAL TOCOPILLA CALAMA |
| III | COPIAPO | CHAÑARAL VALLENAR |
| IV | LA SERENA | COQUIMBO OVALLE ILLAPEL |
| V | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR LA LIGUA SAN ANTONIO QUILLOTA VILLA ALEMANA SAN FELIPE LOS ANDES |
| VI | RANCAGUA | SAN FERNANDO SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA SANTA CRUZ PICHILEMU |
| VII | TALCA | CONSTITUCION CURICO LINARES PARRAL CAUQUENES |
| VIII | CONCEPCION | TALCAHUANO CHILLAN SAN CARLOS LEBU LOS ANGELES |
| IX | TEMUCO | ANGOL VICTORIA VILLARRICA |
| X | PUERTO MONTT | PUERTO MONTT PUERTO VARAS LA UNION OSORNO CASTRO ANCUD LANCO CHAITEN |
| XI | COYHAIQUE | AYSEN CHILE CHICO |
| XII | PUNTA ARENAS | PUERTO NATALES PORVENIR |
| XIII | SANTIAGO CENTRO |  |
| XIV | SANTIAGO PONIENTE | MAIPU MELIPILLA |
| XV | SANTIAGO ORIENTE | ÑUÑOA Unidad Central Metropolitana de Timbraje |
| XVI | SANTIAGO SUR | SAN BERNARDO LA GRANJA PUENTE ALTO |

# Anexo 6.  Infraestructura de Hardware y Software del SII

Estaciones de Trabajo

- Las estaciones conectadas en red son aproximadamente 2.500.

- Las estaciones de trabajo son equipos PC que van desde procesadores 486 hasta procesadores PENTIUM II de 400 Mhz.

- Servidores

- El SERVICIO dispone de diversos servidores, entre los que se cuentan:

- Servidor Sun Ultra Enterprise 10000. con Sun Solaris 2.5.1.

- Servidores IBM RS/6000 con AIX 4.2.

- Servidores Compaq con SCO Unix

- Servidores HP con HP UX 10.20.

- Stratus con HP UX10.20.1.

- Servidor VAX

- Comunicaciones

- Red WAN

- El SERVICIO de comunicaciones es provisto por TELEDUCTOS en el  Area Metropolitana, con un enlace de Fibra Optica a 10 Mbps, y por ENTEL a través de una red WAN digital con 6 enlaces de 256 Kbps y 10 de 64 Kbps  entre la Dirección Nacional y las Direcciones Regionales (Se incluyen enlaces de respaldo para el Area Metropolitana).

- Entre las Direcciones Regionales y sus respectivas Unidades Operativas los enlaces son a 19.2 Kb.

- El esquema es jerárquico, sin comunicación lateral.

- Redes LAN

- Las redes locales están conectadas en todos los puntos a ENTEL vía Routers, excepto en el Area Metropolitana donde este servicio es considerado una alternativa al existente con la empresa TELEDUCTOS (Fibra Óptica).

- Protocolo

- El protocolo de comunicaciones empleado es TCP/IP.

- Plataforma de Desarrollo

- El sistema operativo corporativo es UNIX.

- La plataforma de bases de datos es ORACLE.

- La interfaz de usuario es browser (Netscape 4.0 o superior, Explorer 4.0 o superior), y server WEB Netscape con CGI

# Anexo 7.  Glosario

Contribuyente	Personas naturales y jurídicas, o los administradores y tenedores de bienes ajenos afectados por impuestos. Contribuyente es toda persona que se encuentra afecta a impuestos, ya sea por sus rentas o su consumo, por los actos jurídicos que realice o por las herencias o donaciones que reciba.

CUT	Cuenta Unica Tributaria del contribuyente.  Cuenta Corriente Fiscal.

Dirección	Dirección Nacional de Impuestos Internos.

Dirección Regional	Dirección que corresponda al territorio jurisdiccional respectivo.

Director	Director de Impuestos Internos.

Director Regional	Director de la Dirección Regional del territorio jurisdiccional correspondiente.

F-21	Formulario de giro y comprobante de pago de impuestos (Original).

F-22	Declaración anual de renta. Se entrega anualmente el último día hábil del mes de abril.

F-29	Declaración mensual del impuesto a las ventas y servicios, de declaración pago provisional del impuesto de 1º y retenciones de 2º categoría y adicional. Se entrega mensualmente el día 12 o siguiente hábil según corresponda

F-65	Formulario de condonación de impuestos girados.

F-221	Formulario de giro y comprobante de pago de impuestos (Copia).

F-321	Formulario de anulación de F-21 (Uso Tesorería).

F-2272	Formulario planilla de anulaciones (Uso del SII). Corresponde a varios F-321.

Impuestos	Los impuestos a los cuales puede estar afecto un contribuyente se clasifican en directos, indirectos y otros.

Impuestos Directos	Los impuestos directos incluyen el Impuesto a la Renta de Primera Categoría; Impuesto Unico de Segunda Categoría que afecta a los Sueldos, Salarios y Pensiones; Impuesto Global Complementario e Impuesto Adicional.

Impuestos Indirectos	Los impuestos indirectos – de los cuales los más importantes son los que gravan el consumo – son: Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA); Impuesto a los productos suntuarios; Impuesto a las Bebidas Alcohólicas, Analcohólicas y Productos Similares; Impuesto a la Cilindrada y al Lujo en la Importación de Vehículos; Impuesto a los Tabacos; Impuesto a los Combustibles; Impuesto a los Actos Jurídicos (de Timbres y Estampillas) e Impuesto al Comercio Exterior.

IPC	índice de Precios al Consumidor.  Aquel fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Otros Impuestos	Otros impuestos son el Impuesto Territorial y el Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.

Servicio	Servicio de Impuestos Internos.

Persona	Personas naturales o jurídicas y los “representantes”.

Representante	Guardadores, mandatarios, administradores, interventores, síndicos y cualquiera persona natural o jurídica que obre por cuenta o beneficio de otra persona natural o jurídica.

Residente	Toda persona natural que permanezca en Chile, más de 6 meses en un año calendario, o más de 6 meses en total, dentro de dos años tributarios consecutivos.

RUT	Rol Unico Tributario.  El RUT identifica tres grupos de contribuyentes: personas naturales, personas naturales extranjeras y personas jurídicas.  Para el caso de personas naturales, la ley establece que el número de la cédula de identidad es el mismo que el RUT y tiene la misma utilización.  Los contribuyentes se inscriben en el Rol Unico Tributario (RUT) para ejercer una profesión o realizar una ocupación lucrativa.

Sueldo Vital	El que rija en la Provincia de Santiago.  Para todos los efectos tributarios, los sueldos vitales mensuales o anuales, o sus porcentajes se expresarán en pesos, despreciándose las cifras inferiores a cincuenta centavos, y elevando las iguales o mayores a esta cifra al entero superior.

Tesorería	Servicio de Tesorería General de la República.

Transformación de Sociedades	Cambio de especie o tipo social efectuado por reforma del contrato social o de los estatutos, subsistiendo la personalidad jurídica.

Unidad Tributaria	Unidad Tributaria Mensual.  La cantidad de dinero cuyo monto, determinado por la Ley y permanentemente actualizado, sirve como medida o como punto de referencia tributario.

Unidad Tributaria Anual	Aquella vigente en el último mes del año comercial respectivo, multiplicada por 12 o por el número de meses que comprenda el citado año comercial.  Para los efectos de la aplicación de sanciones expresadas en Unidades Tributarias, se entenderá por “Unidad Tributaria Anual” aquella que resulte de multiplicar por 12 la Unidad Tributaria Mensual vigente al momento de aplicarse la infracción.  Se expresará siempre en pesos, despreciándose las cifras inferiores a cincuenta centavos, y elevándose las iguales o mayores a esta suma al entero superior.

Unidad Tributaria Mensual	Unidad Tributaria.

Actuaciones Administrativas	Son actuaciones del SERVICIO de Impuestos Internos todo acto o gestión que sus funcionarios competentes para ello efectúen en cumplimiento de las funciones que las leyes les han entregado para la aplicación y fiscalización de los impuestos.(Art. 10 Código Tributario, D.L.830 de 1974)

Auditorías Postdevolución	Consiste en una revisión que practica El SERVICIO de Impuestos Internos a las operaciones que dieron origen o que son antecedentes de la solicitud de devolución por concepto de IVA solicitado por un exportador, salvo que en este caso no existe retención de los montos solicitados y no se presentan las instancias de comunicación con Tesorería General de la República que determina el D.S. 348. de 1975 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Aforo	Operación que consiste en reconocer las mercaderías, verificar su naturaleza, estudiar la documentación, clasificarlas en la nomenclatura arancelaria, determinar el valor aduanero, establecer los gravámenes que le son aplicables y dejarlas sujetas a la legislación vigente a la fecha de aceptación de la Declaración de Importación u otro documento de destinación aduanera.

Almacén Particular	Local o recinto perfectamente deslindado, donde las mercaderías extranjeras que previamente han sido presentadas o entregadas en Aduana, pueden permanecer sin pagar derechos aduaneros hasta que se les otorgue una destinación aduanera definitiva.

Arancel Aduanero	Tarifa oficial que reviste la forma de ley, que determina los derechos que se han de pagar sobre la importación, exportación o tránsito de mercaderías, que se establece de conformidad a las necesidades de la economía del país. Todo arancel se basa en una Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, sistema de clasificación utilizado por la mayoría de los países.

Existen aranceles específicos, aquellos que gravan las mercaderías conforme a determinadas unidades arancelarias de medición, peso, volumen, entre otras. Los aranceles ad-valorem, gravan en determinado porcentaje el valor de las mercaderías. Los aranceles mixtos, que son una combinación de los dos anteriores, en los que coexisten determinadas mercancías gravadas con derechos específicos junto con aquéllas gravadas con derechos ad-valorem, o bien, en que se grave a una misma mercadería con ambos derechos simultáneamente.

Conocimiento Embarque	Documento de título de la carga descrita en él y sirve como evidencia de acuerdo de las condiciones impuestas por el transportador y la otra parte, que es el consignante de la mercadería, representado por el embarcador. Puede establecerse "a la orden", "al portador" o "nominativo". En el conocimiento se hace constar la recepción de ciertas mercaderías para entregarlas en un puerto determinado.

Comercio Exterior Visible	Conjunto de transacciones originadas por el movimiento de mercancías, tanto de Exportación como de Importación.

Movimiento de los valores de las mercancías que se compran y venden

Cuenta Única Tributaria	Cuenta administrada por Tesorería General de la República con el fin de controlar al flujo de impuestos para cada contribuyente.

Declaración de Exportación	Documento de trámite interno de Aduana para certificar el paso de la mercadería por un puesto aduanero.

Determina la fecha inicial para fijar el plazo de retorno de las divisas.

Documento que es presentado en Dirección Nacional de Aduanas por el Despachador de Aduana, una vez que el embarque de la mercadería exportada ha sido efectuado.

Declaración de Importación	Es un documento de destinación aduanera, por medio del cual se manifiesta la intención de retirar la mercaderías de la potestad de Aduana por parte del dueño o consignatario de ella o su representante legal, una vez que ésta ha llegado al país y ha sido emitido el informe de Importación cuando proceda.

La numeración de la Declaración, presumirá su aceptación por Aduana y sujetará al despachador el cumplimiento de las obligaciones que le impongan las leyes u otras disposiciones vigentes a la fecha.

Divisa	Moneda extranjera aceptada internacionalmente como medio de pago, en cualquiera de sus formas (billetes, cheques, letras, orden de pago, entre otras)

Exportación	Es el envío legal de mercaderías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior. Las modalidades de venta son: "A firme", "bajo condición", "en consignación libre" y "en consignación con mínimo garantizado".

Fiscalización Especial Previa	Facultad otorgada por D.L.348 Art. 5º, en virtud de la cual El SERVICIO Impuestos Internos podrá disponer una fiscalización de las operaciones que dieron origen o que son antecedentes de la solicitud de devolución por concepto de iva solicitado por un exportador, además de existir retención de los montos solicitados.

Importación	Es la introducción legal de mercaderías extranjeras, para su uso o consumo en el país. Las principales formas de pago son: "acreditivo - carta de crédito - crédito documentario", "cobranza", "orden de pago" y "cobertura dirigida".

Informe de Importación	Es un formulario diseñado por el Banco Central de Chile y proporcionado al importador por el Banco a través del cual se efectúa la importación. El importador debe registrar la operación que pretende realizar en los recuadros correspondientes y lo presenta a la aprobación del Banco Central de Chile, a través del Banco Comercial. Una vez aprobado, hecho que se traduce en la numeración, fecha y firma, se constituye en una verdadera licencia para importar.

Informe de Exportación	Documento instituido por el Banco Central de Chile, por el cual el exportador solicita la autorización para exportar, adjuntando los antecedentes que permiten fiscalizar las normas sobre prohibiciones, contingentes, retornos, precios, entre otras.

Informe de Variación de Valor	Documento entregado por el exportador a Banco Central con la finalidad de corregir la declaración de exportación en el caso que el valor final de las mercaderías exportadas consignado en la factura final , difiera del registrado en la declaración de exportación.

Libor	London Inter Bank Operation Rate. Tasa de interés que ofrecen los bancos de Londres sobre depósitos a plazo. Otros países también utilizan el término LIBO o LIBOR para identificar sus tasas de interés de colocación o de captación.

Paridad	Es la relación de una moneda extranjera respecto a otra.

Partida Arancelaria	Sistema uniformado de códigos utilizado por Dirección Nacional de Aduanas, con el fin de identificar el tipo de mercadería para un embarque determinado.

Redestinación	Es el envío de mercaderías extranjeras desde una aduana a otra del país, para fines de su internación inmediata o para la continuación de su almacenamiento.

Reexportación	Es el retorno al exterior de mercaderías traídas al país y no nacionalizadas.

Reimportación	Importación en un territorio aduanero de mercaderías que han sido exportadas anteriormente desde ese territorio.

Remesa	Envío de divisas al exterior, en cualquiera de sus formas, para solventar un pago.

Operación que consiste en pagar una cantidad de divisas en el exterior, mediante el envío de ellas a su beneficiario a través de un banco.

Retorno	Es el importe en moneda extranjera que el exportador está obligado a ingresar al país, como contravalor o precio de los productos exportados.

Tipo de Cambio	Es el precio en moneda nacional de una unidad de moneda extranjera.

Zona Franca	Es el área o porción del territorio perfectamente deslindada y próxima a un puerto o aeropuerto, amparada por presunción de extraterritorialidad.

# ANEXO 8

CONTRATO N °____

En Santiago de Chile, a <fecha>, entre El SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, en adelante El SERVICIO, representado por el Jefe del Departamento de Servicios don Edison Díaz Araya, ambos domiciliados en Teatinos 120, piso 2, comuna de Santiago, y <razón social empresa consultora>, R.U.T. Nº <rut empresa consultora>, persona jurídica, en adelante la Consultora, representada por don <nombre representante legal>, <nacionalidad>, cédula nacional de identidad Nº<número cédula de identidad>, ambos con domicilio en <domicilio legal de la consultora>, se ha acordado celebrar el siguiente contrato:

PRIMERO.  Objeto del Contrato

En este acto y por el presente instrumento el Servicio de Impuestos Internos encomienda a la Consultora, la que debidamente representada como se expresó, acepta el encargo y se obliga a realizar el proyecto denominado “NOMBRE DEL MÓDULO DE PROYECTOS”.

El presente instrumento contiene los términos y condiciones bajo los cuales se prestarán los servicios contratados, de acuerdo con lo establecido en las Bases de la Licitación.

En el desarrollo del trabajo contratado, la Consultora deberá ceñirse a lo indicado en las Bases Técnicas y Administrativas, documentos que las partes convienen en elevar a la categoría de integrantes del presente contrato.

SEGUNDO.  Documentos del Contrato

Forman parte de este contrato las Bases Administrativas y Técnicas, las consultas y respuestas, la propuesta presentada por la Consultora, la carta gantt, además de las aclaraciones derivadas del proceso de licitación, según lo especificado en el punto 4.1 de los Términos Particulares de las Bases Administrativas.

TERCERO. Modificaciones a los Requerimientos

Si El SERVICIO hiciese modificaciones a los requerimientos, que obedezcan a circunstancias no previstas, ni razonablemente posibles de prever en el momento en que se redacta este contrato, el proveedor, de común acuerdo con El SERVICIO, podrá incorporar recursos al proyecto según los mismos valores de horas de los profesionales incluidos en la propuesta. Estos mismos valores de horas se aplicarán si El SERVICIO tuviese nuevos requerimientos relacionados con el tema de esta propuesta, y de común acuerdo con el proveedor se le encargase su ejecución.

Estos valores horas, son los siguientes: <Se coloca los valores cotizados en la propuesta>

CUARTO.  Contrapartes Técnicas

El SERVICIO designará un Jefe de Proyecto, el que será designado y comunicado por escrito a la Consultora. Este actuará como contraparte técnica y como encargado de la ejecución del contrato conjuntamente con el Jefe de Proyecto de la Consultora, según se define en las Bases Administrativas y Técnicas. Estos Jefes de Proyecto no podrán modificar el contrato, y en conjunto, les corresponderá ejercer las siguientes funciones principales:

- Facilitar el trabajo de la empresa adjudicada al interior del SERVICIO.

- Representar a las partes en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del contrato.

- Establecer y verificar los calendarios periódicos de trabajo que permitan controlar el avance de tareas en cada fase del desarrollo hasta su expiración normal o término.

- Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el SII en las Bases de Licitación, para la oportuna entrega de los productos contratados.

- Fiscalizar el estricto cumplimiento de este contrato.

Los Jefes de Proyectos de La Consultora y del Servicio de Impuestos Internos, actuarán como representantes, sólo para los efectos de la administración del desarrollo y ejecución del proyecto, a partir de la fecha de inicio de los trabajos y su designación deberá contar con la aprobación del SERVICIO.  Lo anterior sin perjuicio de la participación de los representantes legales cuando ella se requiera.

Los acuerdos de los Jefes de Proyecto no podrán variar los términos del presente contrato, sino que sólo se referirán a la administración del desarrollo y ejecución del proyecto.

En caso de desacuerdo entre los Jefes de Proyecto, éstos serán planteados a un Comité que está conformado por los Jefes de Departamentos u Oficina de Informática involucrados, los Jefes de Proyecto, el Subdirector de Informática y un representante autorizado por La Consultora.

QUINTO.  Precio del Contrato y Forma de Pago.

El precio de lo contratado es la cantidad de $________

Este pago no está afecto al Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a lo señalado en el Art. 20, de la Ley de la Renta.

El pago del monto convenido se hará por parcialidades, contra entrega y aprobación por parte del Subdirector de Informática del SERVICIO, de Informes o productos del trabajo de la empresa consultora.

Los eventos y porcentajes que definen el plan de pagos son los siguientes:

Módulo I

Sistema de Autenticación:  Involucra mejorar el actual sistema de autenticación.

| Nº | EVENTO | % PRECIO |
| --- | --- | --- |
| 0 | Contrato firmado por ambas partes | 10% |
| 1 | Adaptación del actual sistema de autenticación accediendo Bases de Datos Internas | 30% |
| 2 | Construcción módulos de autenticación que permiten certificación digital | 30% |
| 3 | Incorporación del uso certificado digital a la Renta 2001 | 20% |
| 4 | Período de Garantía expirado e Informe de Término aprobado por SII | 10% |
|  | TOTAL | 100% |

Módulo II

Declaraciones Juradas y  Renta: Considera incorporar mejoras a las aplicaciones de Declaraciones Juradas y Renta.

| Nº | EVENTO | % PRECIO |
| --- | --- | --- |
| 0 | Contrato firmado por ambas partes | 10% |
| 1 | Recepción de Declaraciones Juradas en Producción | 15% |
| 2 | Consulta estado y resultados operación Vector Externo | 20% |
| 3 | Propuesta de Declaración de Renta en Producción | 10% |
| 4 | Recepción de Declaraciones de Renta en Producción | 20% |
| 5 | Recepción de Rectificatorias de Renta en Producción | 15% |
| 6 | Período de Garantía expirado e Informe de Término aprobado por SII | 10% |
|  | TOTAL | 100% |

No obstante lo anterior, ningún pago se podrá hacer antes que se haya dictado y tramitado la resolución, que aprueba la celebración del presente contrato, por la Contraloría General de la República. La aprobación para el pago será dada por el Subdirector de Informática en forma escrita, bastando un visto bueno en la factura pertinente.

En caso de haber observaciones a un informe, la Consultora deberá acogerlas y entregar un Informe corregido concordantemente con las observaciones formuladas por El SERVICIO, en el plazo de cinco días hábiles.

SEXTO. Plazo para la Ejecución del Contrato

La ejecución del proyecto deberá terminar con fecha <fecha de término>. La duración total del proyecto, así como las etapas que lo componen, no serán prorrogables salvo caso fortuito o de fuerza mayor calificado por el Subdirector de Informática del SERVICIO.

Los plazos para terminar las distintas etapas están especificados en la carta Gantt que se adjunta al presente contrato como Anexo ___, documento que firmado por los contratantes, se entiende integrar el contrato para todos los efectos contractuales y legales.

SEPTIMO.  Término Anticipado del Contrato

El SERVICIO se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato en cualquier época, si la Consultora adjudicada incurriera, a juicio del SERVICIO, en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, laborales, financieras, tributarias o legales, dando aviso por escrito a la Consultora, mediante carta certificada despachada con veinte (20) días corridos de antelación a la fecha que terminará el contrato, al domicilio registrado de la Empresa.

Esta notificación no dará derecho a la Consultora a reclamar indemnización alguna, y El SERVICIO se reserva el derecho de deducir las acciones legales que correspondiese.

OCTAVO.  Estabilidad del Equipo de Trabajo

La Consultora se obliga a mantener a los mismos profesionales asignados en la oferta aceptada durante todo el plazo que dure el trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de impedimento absoluto de algún profesional, debidamente calificado por El SERVICIO, la Consultora podrá reemplazarlo, previa aceptación del SERVICIO, por otro de similar capacidad, lo que se acreditará con su curriculum. Se deja constancia que el Equipo de Trabajo ha sido una de las causas determinantes para contratar por parte del SERVICIO.

NOVENO.  Propiedad de la Información y de los productos

- La información residente en cualquier medio, los medios que la soporten y la documentación referente a ésta, sea el software, los manuales, los antecedentes y demás documentos asociados, que se generen con motivo de la ejecución del presente contrato, serán de propiedad exclusiva del Servicio de Impuestos Internos, incluyendo los derechos de propiedad intelectual y de uso del software y demás elementos ya mencionados. En consecuencia, la Consultora deberá entregar todo el material desarrollado con motivo del contrato, antes de presentar la última factura de cobro, incluyendo los códigos fuente del software desarrollado.

DÉCIMO.  Control Horario

La consultoría contratada será realizada en las dependencias del SERVICIO, en un horario de trabajo que se extiende de Lunes a Viernes hábil de 8:30 a 18:30, el que será controlado por El SERVICIO. Todas las actividades fuera de este horario y/o fuera de las dependencias del SERVICIO, serán acordadas entre las partes con al menos 1 día hábil de anticipación.

UNDÉCIMO.  Garantía de Cumplimiento del Contrato

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que le impone este contrato, LA CONSULTORA hace entrega en este acto al SERVICIO de <de una Garantía Bancaria, equivalente al 10% del valor total del contrato; además, una Garantía Bancaria por el 100% del valor total anticipado>. La devolución de los documentos será sin costo alguno para El SERVICIO.

DUODÉCIMO.  Multas

En caso que LA EMPRESA no cumpla con los plazos estipulados y determinados en el presente contrato, para la entrega de los productos o informes propios de cada etapa, pagará una multa la que será descontada directamente del o los estados de pago siguientes, o de cualquier pago que estuviere pendiente, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Cada día | Porcentaje por cada día de atraso |
| --- | --- |
| Hasta 5 días | 2 (dos) por mil |
| De 6 a 10 días | 4 (cuatro) por mil |
| Superior a 10 días | 6 (seis) por mil |

Por cada día hábil de atraso el factor indicado se aplicará sobre el precio total del módulo de proyectos correspondiente, respecto de la fecha de vencimiento de cada etapa.

Los días de atraso se contarán a partir de las 9:00 horas AM del día hábil siguiente a aquél en que, según lo estipulado, debió ser entregado el resultado o producto comprometido. Si el adjudicado no cumpliere en dicho día antes de las 9:00 hrs AM con la entrega del caso, ese día será también contabilizado para los efectos del cómputo final del atraso.

Para los efectos de la aplicación de multas, se tomará como base el precio total del módulo de proyectos en que se produjo el atraso.

La aplicación de las multas se hará por vía administrativa, sin forma de juicio y se deducirá de cualquier pago que El SERVICIO deba efectuar al adjudicatario.

El atraso por parte de la Consultora en 30 días en relación a un entregable, facultará al SERVICIO para dar término anticipado al Contrato, eximiéndolo de los pagos que están estipulados desde la fecha del término en adelante y a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DECIMOTERCERO.  Garantía del Producto Desarrollado

El producto desarrollado durante la consultoría, estará garantizado por la empresa durante los 150 días siguientes a su aceptación por El SERVICIO, dada por el visto bueno del Subdirector de Informática. Esto implica que la empresa dará el soporte, sin costo para El SERVICIO, por cualquier falla o anomalía que éste presente durante dicho período.

Además el software desarrollado deberá ser compatible con el año 2000, esto es, deberá funcionar normalmente antes, durante y después del 1° de Enero del año 2000.  No adolecerá de defectos originados en la incapacidad de registrar, emitir o procesar correctamente información relacionada con cálculos de fechas correspondientes a uno o más años pertenecientes a un mismo siglo o a siglos diferentes, pudiendo administrar campos de año con cuatro dígitos

DÉCIMOCUARTO.  Confidencialidad

La Consultora, sus consultores y personal directo o que por subcontratación se encuentren ligados al proyecto en alguna de sus etapas, deberán guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes reservados o no que del SERVICIO y/o contribuyente conozcan durante el desarrollo del trabajo, y de los resultados e informes parciales que se obtengan.

La Consultora debe dar garantías respecto de la confidencialidad de la información, reservándose, El SERVICIO, el derecho de ejercer los derechos y acciones que estime pertinentes para el resguardo del interés fiscal.

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información por parte de La Consultora, dará lugar al SERVICIO a entablar las acciones judiciales que correspondan contra la Empresa, la que se hace solidariamente responsable de las acciones de sus empleados, consultores, personal directo e indirecto o subcontratados, sobre la materia a que se refiere este punto.

DÉCIMOQUINTO.  Ley Aplicable

El presente contrato se regirá por las leyes de la República de Chile.

DÉCIMOSEXTO.  Notificación

Todas las notificaciones, incluyendo las notificaciones de cambio de dirección que se practiquen, se harán por escrito mediante carta despachada al efecto y se entenderá que han sido practicadas al tercer día corrido desde la fecha de depósito de la carta en la empresa de correos.

DÉCIMOSEPTIMO.  Divisibilidad

Si se considera que alguna disposición del presente Contrato es nula o no exigible, las restantes disposiciones del presente Contrato continuarán plenamente vigentes.

DÉCIMOCTAVO.  Acuerdo Integro

El presente Contrato constituye el acuerdo total entre las partes y reemplaza a todos los contratos o declaraciones previas, escritas u orales, con respecto a los servicios especificados en el presente instrumento, manteniéndose y respetándose la preeminencia de las Bases de la Licitación. Este Contrato no puede ser modificado ni enmendado excepto si lo es por escrito firmado por un representante debidamente autorizado de cada parte.

DÉCIMONOVENO. Información acerca de Contrapartes

Las partes se comprometen a asignar y comunicar por escrito a la otra, dentro de los cinco días hábiles siguientes al comienzo de este contrato, quienes serán las contrapartes oficiales para los efectos de la coordinación y control del presente proyecto. Las partes no podrán cambiar las contrapartes sin el consentimiento y aprobación por escrito de la otra.

VIGÉSIMO.  Domicilios

Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose desde ya a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

# _____	SERVICIO 			LA EMPRESA

Teatinos 120 Piso 2.		_______________________

Santiago			____________, Santiago

Chile				Chile

VIGÉSIMO PRIMERO.  Personerías

La personería de don Edison Díaz Araya consta en la Resoluciones Nº  607 de 1996, 423 de 1998, 134 de 1999 y 343 del 2000, todas de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

La personería de _______________, para representar a ____________, consta de escritura pública de fecha __ de ____________ de _____, otorgada en la Notaría de Santiago de ____________________.

VIGÉSIMO SEGUNDO.  Ejemplares

El presente contrato se extiende en cuatro ejemplares, del mismo tenor y fecha, quedando dos en poder de cada parte.

POR ORDEN DEL DIRECTOR

| ### p.p. (la empresa) | EDISON DIAZ ARAYA JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS |
| --- | --- |
|  | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS |

FERNANDO BARRAZA LUENGO

SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

BASES TÉCNICAS

PROYECTO MÓDULOS INTERNET 2001

Octubre 2000

BASES TECNICAS	3

2.1	Antecedentes	3

2.2	Estructura de las Bases Técnicas	3

2.3	Aspectos Comunes a cada módulo	3

2.3.1 Requerimientos Básicos	3

2.3.2	Requerimientos de Seguridad	4

2.3.3	Requerimientos de Desempeño	5

2.3.4	Requerimientos de Calidad	5

2.3.5	Requerimientos de Entrega	5

2.3.6	Restricciones de Hardware	5

2.3.7	Restricciones de Software	5

2.3.8	Restricciones de Comunicaciones	5

# BASES TECNICAS

## 2.1	Antecedentes

Las presentes bases técnicas tiene por objeto indicar los requerimientos de la Consultoría. Esta se divide en 2  “Módulos de Proyectos”.

- Sistema de Autenticación, Seguridad e Identificación con Certificados Digitales: Involucra mejorar el actual sistema de autenticación e incorporar nuevos elementos de seguridad.

- Declaraciones Juradas y Renta: Considera incorporar mejoras a la aplicación Declaración Jurada y Renta.

## 2.2	Estructura de las Bases Técnicas

Para conocer en detalle las bases técnicas de cada módulo de proyectos es necesario dirigirse a cada uno de los siguientes anexos:

ANEXO 1 Bases Técnicas Módulo I, corresponde al detalle de las bases técnicas de Sistema de Autenticación y Seguridad.

ANEXO 2 Bases Técnicas Módulo II, corresponde al detalle de las bases técnicas de Declaraciones Juradas y Renta.

## 2.3	Aspectos Comunes a cada módulo

### 2.3.1 Requerimientos Básicos

1.	Flexibilidad de Páginas

Es reconocido por todos que el mundo de las aplicaciones internet es dinámico y flexible, es por esto que se requiere que exista una alta flexibilidad en el diseño que nos permita modificar en plazos muy cortos las páginas visibles por los contribuyentes, esto de manera simple y sin riesgos en la aplicación.

2.	Requerimientos Estadísticos y de gestión

En la actualidad el manejo de estadísticas se realiza considerando la extracción de información desde archivos planos (logs) y algunas consultas a las bases de datos donde se almacenan las transacciones. Lo que dificulta la obtención de cifras produciendo un desfase de 24 horas.

Se debe modificar esta forma de administrar las estadísticas de manera de proveer una solución que integre toda la información necesaria para emitir las estadísticas en base de datos. Se deberá evaluar en que casos el uso de base de datos remplazaría el uso de los archivos planos, en aquellos casos en los cuales sea necesario mantener el uso de los archivos planos con fines estadísticos se deberán considerar los procesos necesarios que recolecten las cifras requeridas de estos archivos y se almacenen en la base de datos de estadísticas. Esta base debe contener estadísticas de transacciones específicas así como también de accesos a aplicaciones.

- Archivos de LOGs

Se deben redefinir los formatos de archivos LOGs de manera que permitan reconstruir las transacciones realizadas en caso de falla de la fuente de datos donde se almacenan o por lo menos identificar las transacciones realizadas que no se encuentren respaldadas. Esto con el objeto de asegurar la completitud de la información de los contribuyentes en caso de falla, así como también proveer de información que permita realizar futuras auditorías.

- Alarmas de Aplicaciones

Las aplicaciones deben ser capaces de generar elementos que permitan encender alertas o alarmas en caso de mal funcionamiento o no funcionamiento, esto debe poder engancharse con los elementos de monitoreo que cuenta el SII, se debe considerar que en la actualidad se están implementando distintas funcionalidades de Unicenter TNG.

- Uso de Correo Electrónico

Las aplicaciones deben integrar su operación con el correo electrónico, es decir en toda transacción que sea necesario comunicar algo al contribuyente se debe enviar un correo electrónico asociado al hito o información que se le quiere hacer llegar. El objetivo es estar comunicando siempre al contribuyente que es lo que sucede en su relación con el Servicio de Impuestos Internos.

- Requerimientos de Contingencia

Dado que las aplicaciones privilegian grabar directamente en las bases de datos internas del Servicio de Impuestos Internos, cuando estos sistemas no estén disponibles se deberá construir como parte de la aplicación web un mecanismo de grabación de la información, de manera transparente para el contribuyente, de modo de mantener el servicio.

- Aplicaciones en múltiples servidores de aplicaciones

En la actualidad las aplicaciones internet se encuentran en múltiples servidores que atienden de manera distribuida y balanceada la demanda Internet, esto permite tener una infraestructura escalable capaz de soportar altas demandas. Dado este antecedente los diseños de las soluciones deben considerar esta situación de múltiples equipos donde están replicadas las aplicaciones.

- Evitar redundancia

Dentro de los principios básicos, en el Servicio de Impuestos Internos los desarrollos deben evitar y eliminar la redundancia de los datos y mantener la consistencia de la información, por lo que se debe acceder la fuente única donde se encuentra el dato original. En el marco de los proyectos de este proceso de licitación se debe considerar que cuando se requiera algún dato que esta en algún sistema interno se proveerá de servicios que deben ser llamados desde las aplicaciones webs para acceder a la información requerida.

### 2.3.2	Requerimientos de Seguridad

- La aplicación debe regirse por las normas de seguridad del Servicio.

- Debe convivir con sistema de control de acceso a nivel de programa y administrar el acceso de los usuarios a niveles funcionales más finos.

- El manual detallado de normas será puesto a disposición del proponente que se adjudique la propuesta.

### 2.3.3	Requerimientos de Desempeño

En general se debe cumplir que el tiempo de respuesta esperado tiene que estar dentro de lo aceptable para las aplicaciones Internet.

### 2.3.4	Requerimientos de Calidad

Los requerimientos de calidad que se considerarán son:

Funcionalidad.  Las funciones deben satisfacer todas las necesidades enunciadas y aquellas que estén implícitas y sean detectadas durante el diseño del sistema.

Confiabilidad.  El sistema deberá mantener el nivel de desempeño requerido en períodos peak.

Disponibilidad.  El sistema deberá tener una disponibilidad no menor al 99% del tiempo de ejecución.

Portabilidad.  El sistema deberá poder ser transferido a cualquier ambiente de los que posee el Servicio.

Mantenibilidad.  El sistema deberá permitir mejoras y cambios funcionales sin necesidad de requerir un rediseño.  Por ejemplo, ampliar las estadísticas de gestión.

### 2.3.5	Requerimientos de Entrega

Las aplicaciones deben ser entregadas en etapas de acuerdo a lo especificado en el Anexo de Bases Técnicas de cada módulo.

La instalación de las aplicaciones debe ajustarse a los recursos existentes en las instalaciones del Servicio. Ver Anexo 6 de las Bases Administrativas.  Infraestructura de Hardware y Software del SII.

La Documentación de la aplicación debe incluir procedimientos operativos de respaldo, recuperación, explotación  y contingencia con sus respectivos manuales.

Es importante destacar que el adjudicatario debe proveer aquellos elementos de software que aparezcan como necesarios para facilitar y/o permitir el funcionamiento de la aplicación en su relación con otros sistemas. En particular, en lo referente a Servicios provistos por los sistemas internos (o sistemas legados) utilizados por las aplicaciones Web, se debe proveer o modificar la interfaz cliente que se utilice para su invocación.

### 2.3.6	Restricciones de Hardware

Ver Anexo 6 de las Bases Administrativas. Infraestructura de Hardware y Software del SII.

### 2.3.7	Restricciones de Software

La construcción e implantación debe ser efectuada usando Sistema de Bases de Datos Oracle bajo ambiente UNIX.

El sistema debe utilizar un browser como interfaz gráfica – Netscape o Microsoft y ser web compatible. Ver Anexo 6 de las Bases Administrativas.

Adicionalmente, cabe señalar que se deberán proveer herramientas de apoyo a la mesa de ayuda.

### 2.3.8	Restricciones de Comunicaciones

Ver Anexo 6 de las Bases Administrativas.

ANEXO  1

BASES TÉCNICAS MÓDULO  I

MODIFICACIÓN MÓDULO DE AUTENTICACIÓN, SEGURIDAD

E IDENTIFICACIÓN CON CERTIFICADOS DIGITALES

Octubre 2000

Proyecto Modificación Módulo de Autenticación, Seguridad e Identificación con Certificados Digitales	2

1.	INTRODUCCIÓN	2

2.	Identificación del sistema	2

3.	Propósito	2

4.	Descripción general del sistema.  Proceso actual	2

4.1	Obtención de claves	3

4.2	Aspectos de Seguridad	5

5.	Proceso Rediseñado - Modificaciones al sistema actual	6

5.1	Autenticación actual en uso en www.sii.cl	6

5.1.1.	Modificaciones al actual sistema	6

5.1.2.	Descripción funcional del sistema	7

5.2	Uso de Certificación Digital.	8

5.2.1.	A cerca de los certificados digitales	8

5.2.2.	Procedimiento De Uso Del Certificado Digital	9

5.3	Algunas Definiciones	10

6.	Descripción de limitaciones y supuestos	11

7.	Documentos de referencia	11

8.	Usuarios	11

9.	Requerimientos de Entrega	11

# Proyecto Modificación Módulo de Autenticación, Seguridad e Identificación con Certificados Digitales

## 1.	INTRODUCCIÓN

El módulo de autenticación está encargado básicamente de tres funciones: autenticación, detección de acceso indebido y monitoreo de estado del servicio.

En el aspecto de la autenticación, es el encargado de la creación y administración de claves de acceso a los usuarios del sistema, los que están organizados según perfiles que los autorizan a realizar ciertas actividades según los permisos otorgados. En  cuanto a las otras funcionalidades, debe encargarse de detectar y controlar situaciones que impiden la conexión al sitio y posibles intromisiones ilícitas en las distintas aplicaciones del sistema.

Adicionalmente se incorpora la posibilidad de que la autenticación de los contribuyentes se pueda realizar utilizando certificados digitales emitidos por prestadores de servicios de certificación debidamente acreditadas ante el SII.

## 2.	Identificación del sistema

S_AUT2001: Sistema de Autenticación al sitio Web del SII.

## 3.	Propósito

El objetivo de este proyecto es diseñar, construir e implementar las Interfaces y procesos necesarios para que los contribuyentes puedan autenticarse frente al sitio Web del SII utilizando certificados digitales y realizar las modificaciones necesarias al actual sistema de autenticación de manera de evitar la redundancia actual de datos del contribuyente.

Además debe considerarse las modificaciones necesarias a los elementos de monitoreo del sitio Web, con la finalidad de detectar, controlar y evitar, situaciones relacionadas con la conexión al sistema, como ingresos fraudulentos, problemas de congestión o imposibilidad de acceso por encontrarse el sitio fuera de servicio.

Con el desarrollo de este módulo se deben alcanzar los siguientes objetivos:

- Permitir a los contribuyentes relacionarse con www.sii.cl utilizando certificación digital.

- Permitir la obtención de claves de acceso al sistema.

- Mantener el módulo de administración de claves de acceso.

- Proveer de interfaz en Internet que permita habilitación de claves pendientes desde la mesa de ayuda, o bien integración con sistema de mesa de ayuda.

- Mantener los elementos de monitoreo al sitio Web que permita detectar conexiones de un rut a ritmo no humano (es decir, detectar programas que intentan conectarse haciéndose pasar por usuarios), direcciones IP con acceso al sistema con frecuencias que indican conexiones automatizadas y  otros casos posibles.

- Proveer al sistema de elementos de detección de dificultad de acceso, como la congestión, sitio fuera de servicio u otros, los que deben indicar al contribuyente de estas situaciones, ofrecer horarios alternativos de conexión (por ejemplo basándose en cuadros estadísticos de conexión que permitan al usuario determinar otro momento de  ingreso), desplegar mensajes informativos en caso que el sitio esté fuera de servicio y permitir administrar los parámetros de congestión de manera de regular eficientemente la carga, entre otros.

## 4.	Descripción general del sistema.  Proceso actual

Actualmente el sistema de autenticación está enfocado a la administración de los usuarios, los que están organizados en tres niveles de perfiles:

- Contribuyentes

- Fiscalizadores

- Administrador

cada uno de los cuales poseen permisos que los autorizan a realizar ciertas actividades en las aplicaciones a las que tienen acceso en el sistema, como se describe a continuación:

- Usuario Contribuyente:  está autorizado para ingresar al sistema desde Internet, emitir declaraciones, consultar las declaraciones ingresadas, rectificar sus declaraciones y modificar sus datos de identificación.

- Usuario Fiscalizador: está autorizado para ingresar al módulo de fiscalizadores desde la Intranet, consultar las declaraciones de los contribuyentes, emitir giros, rectificar declaraciones y modificar sus datos de identificación.

- Usuario Administrador: este usuario puede ingresar usuarios (contribuyentes, fiscalizadores), eliminar usuarios, modificar datos personales de usuarios, listar usuarios, aceptar/rechazar solicitudes de claves y actualizar el calendario de conexión al sitio Web del SII, cuya creación está orientada a restringir el acceso al sitio Web según criterios de descongestión.

Es importante señalar que la autenticación en www.sii.cl esta desarrollada en base a cookies. Adicionalmente, existe un sistema de administración de perfiles para uso interno (Intranet) basado en la definición de funciones, usuarios y grupos.

### 4.1	Obtención de claves

Para cada tipo de usuario existe un método de obtención clave,

- Usuario Contribuyente: el contribuyente puede obtener su clave en línea si es que posee información histórica de alguno de los siguientes elementos:

- Folios anteriores de declaraciones de Renta.

- Folios anteriores de declaraciones de Iva.

- Información de últimos documentos timbrados.

- Información de Inicio de actividades.

En estos casos el contribuyente completa un formulario electrónico con sus datos personales,  la clave que quiere registrar y la información según corresponda. Si la información ingresada por el contribuyente corresponde, la clave queda habilitada inmediatamente.

Si el contribuyente no posee información de los grupos anteriormente descritos debe completar un formulario electrónico con sus datos personales y la clave que solicita, los que se comparan y verifican manualmente, aprobando la clave si los datos coinciden y rechazándola si existen diferencias significativas entre ellos.

Formato de los formularios de obtención en línea y obtención en diferido.

| Obtención de clave en diferido | Obtención de clave en línea |
| --- | --- |
| Rut | Rut |
|  | Un folio de renta o dos de IVA o tipo documento y folio timbrado o datos de inicio de actividades |
| Razón Social o nombre | Razón Social o nombre |
| Dirección | Dirección |
| Comuna | Comuna |
| Ciudad | Ciudad |
| Correo electrónico | Correo electrónico |
| Teléfono | Teléfono |
| Fax | Fax |
| Contacto | Contacto |
| Ingreso de clave (2 veces) | Ingreso y reingreso de clave |
| Pregunta1 | Pregunta1 |
| Respuesta 1 | Respuesta1 |
| Pregunta2 | Pregunta2 |
| Respuesta2 | Respuesta2 |

Es obligatorio el ingreso de todos los datos, excepto el fax y el contacto.

El Contacto es la persona con la cual puede contactarse el SII en caso de necesitarlo, el que puede ser el mismo contribuyente, el contador o el encargado de los asuntos tributarios del contribuyente.

- Usuario Fiscalizador: las cuentas y claves de los fiscalizadores las solicitan los coordinadores de cada unidad regional del SII al administrador del sistema.

El método de creación de cuentas y claves de los fiscalizadores es el siguiente:

- El coordinador de la unidad regional envía una solicitud con los datos de los fiscalizadores que necesitan clave de acceso, vía correo electrónico, al administrador, para que éste  cree la clave.

- El administrador recibe el correo y crea la(s) cuenta(s) de acceso, asignando una clave y envía un correo de vuelta con la confirmación de la creación de la cuenta y la clave asignada.

- El coordinador informa al fiscalizador. Este ingresa al sistema y cambia la clave de acceso.

Los datos requeridos para la creación de estas cuentas son:

Clave de fiscalizador

Rut

Nombre completo

Estado (activo, bloqueado)

Dirección

Comuna

Ciudad

Correo electrónico

Teléfono

Fax

Ingreso de la clave (2 veces)

- Usuario Administrador: existe una cuenta única de administrador del módulo de autenticación, la que es asignada directamente por los administradores del servidor Web, en forma independiente del mecanismo de creación u obtención de clave al que están sujetos el resto de los usuarios.

Actualmente el sistema provee una interfaz al administrador, como se observa en la figura, que le permite realizar algunas de las tareas mencionadas:

### 4.2	Aspectos de Seguridad

Actualmente la seguridad se basa en 3 puntos:

- Rut y clave de acceso para los contribuyentes

- Rut, clave de acceso y verificación de la dirección IP en el caso de los fiscalizadores

- Cuenta y clave de acceso en el caso del administrador

## 5.	Proceso Rediseñado - Modificaciones al sistema actual

### 5.1	Autenticación actual en uso en www.sii.cl

#### 5.1.1	Modificaciones al actual sistema

El actual proceso de obtención de claves debe modificarse para evitar la redundancia actual de datos del contribuyente. Es decir se debe evitar la duplicidad de datos de los contribuyentes que existen en la base de datos en el web y también existen en las bases de datos internas.

Es por esto que los sistemas internos proveerán de diversos servicios que permitan entregar la información de los contribuyentes, así como también de aquellos servicios necesarios para actualizar los datos en el registro único de contribuyentes.

Dentro de los servicios que proveerán los sistemas internos tenemos los siguientes:

- Servicios que entregan información del contribuyente.

- Servicios que permiten la actualización de datos del contribuyente.

- Servicios que entregan los datos de Iva o Renta anteriores necesarios para obtener clave.

- Servicios que entregan la información de timbraje.

- Servicios que entregan la información de inicio de actividades.

Producto de que se cambiará la forma de consultar y actualizar los datos asociados a los usuarios, se debe proveer de los procesos de exportación que permitan migrar la actual información de los contribuyentes en el sitio web del SII.

De igual forma la aplicación que hoy se presenta en www.sii.cl como Solicitud de Contabilidad Computacional se integrará con el maestro único de contribuyentes, por lo que el atributo de si tiene o no contabilidad computacional es parte del maestro.

En lo que respecta la obtención de clave en diferido (24 horas), se deberá proveer de una solución que considere una interfaz hacia la mesa de ayuda de manera de agilizar la forma de habilitar estas claves, se deben considerar los elementos de control necesarios que permitan conocer que usuarios son los que habilitan claves.

Dentro de la mantención se deben incorporar cambios como los siguientes:

- El uso y concepto de Log Off, es decir incorporar en la navegación la posibilidad de finalizar la autenticación.

- Incorporación de uso de Time Out paramétrico en la autenticación, en la actualidad continúa autenticado indefinidamente.

- Posibilidad de autenticación desde homepage.

- Se debe mejorar la navegación asociada a las claves perdidas, servicio disponible hoy en www.sii.cl. Así como también el caso de olvido de clave y preguntas.

- Debe desaparecer la opción de recibir correos.

- Se debe incorporar la comunicación por e-mail con el contribuyente en todos los casos que sea posible, por ejemplo, un nuevo contribuyente que obtiene clave, una vez que concluye enviarle un correo informándole y solicitando que verifique el correo electrónico. Es decir, acompañarle comunicacionalmente con e-mails en todos los momentos que lo amerite la relación con www.sii.cl.

- Incorporación de fechas en obtención de claves y modificación de datos.

- Incorporación de verificación del correo electrónico del contribuyente y estado de esta verificación.

- Permitir entregar definición clara de los elementos que requieren futuros sistemas a instalarse en www.sii.cl que requieran autenticación.

En general, se espera que el proveedor sugiera mecanismos de apoyo a la seguridad.

#### 5.1.2	Descripción funcional del sistema

La principal característica que debe ofrecer este módulo, es la de poder acoplarse satisfactoriamente con el resto de los módulos del sistema que necesiten que los usuarios estén autenticados y en las que se requieran de los niveles de seguridad para el que está diseñado el módulo de autenticación y seguridad de accesos. Esto en lo que respecta a la actual autenticación y a la opción de autenticación utilizando certificado digital.

Seguridad y Descripción de Obtención de claves

Siempre se deben considerar métodos que aseguren a los usuarios:

- Que será difícil a terceros obtener una clave de acceso para suplantarlos, ya sea para ingresar declaraciones a su nombre,  hacer consultas a declaraciones realizadas o cualquier otra actividad a su nombre en el sitio Web del SII.

- Que terceros no puedan interpretar u obtener su clave secreta, ya sea por algún método propio del sistema o alternativo a éste (por ejemplo ingresando al módulo de claves perdidas).

- Se debe  asegurar que una vez que el usuario se ha autenticado, no pueda un tercero obtener su clave de acceso.

Para cada uno de los usuarios del sistema que se definan, debe existir la posibilidad de obtener y/o asignar, modificar y eliminar una clave de acceso de manera simple, en línea, segura y automatizada, para distintas funcionalidades dentro de las distintas aplicaciones de acuerdo a las funcionalidades hoy disponibles en www.sii.cl.

Al mismo tiempo, cada usuario debe tener la posibilidad de actualizar sus datos de manera segura, en línea y que provea información del estado de la actualización.

- Usuarios Contribuyentes.

Es el módulo encargado de otorgar las claves para usuarios que no pertenecen al SII.  Se debe solicitar un conjunto de datos de identificación y tributarios que puedan ser comparados con información que el SII posea en sus bases de datos internas, los que al compararse pueden servir para evitar suplantaciones de contribuyentes.

En el caso de contribuyentes que hayan realizado declaraciones de IVA o de Renta por medio de formularios en papel en períodos anteriores, deben utilizarse los números de folio de sus declaraciones como datos de comparación al intentar obtener clave de acceso, estos son entregados por servicios invocados a las bases de datos internas. Alternativamente, los contribuyentes pueden obtener clave con información de timbraje o inicio de actividades.

Para aquellos  contribuyentes de los que no se tiene ningún tipo de información de la descrita en el párrafo anterior, es importante que el método de habilitación sea un proceso automatizado  y que involucre un breve tiempo de chequeo de la información,  lo más en línea posible, entre recibir la solicitud y la posterior autorización o rechazo de la clave solicitada.

En resumen, el método de obtención de la clave, se basa en el llenado de uno o más formularios electrónicos dependiendo de los métodos que se consideren para la obtención de las claves y de los datos requeridos por el sistema y por el SII, para identificar al contribuyente y validar que la información ingresada corresponda a un usuario en particular, procurando evitar que un tercero intente suplantarlo.

Además de los datos informativos, se consideran el ingreso de variables que sólo el usuario conozca, y que pueda utilizar en caso que olvide o pierda su clave de acceso, permitiéndole recuperarla si lo requiere. En el sistema actual obliga a seleccionar dos preguntas de un conjunto de diez y a ingresar las respectivas respuestas con información que sólo él conoce. Esta modalidad se puede mantener o se puede sugerir una nueva en caso de considerar que se posee un método más eficiente de recuperación de información.

El formulario utilizado, solicita datos que permiten al SII contactar al contribuyente en caso de ser necesario, como su dirección, teléfono, correo electrónico, contacto (representante o contador), código postal, etc.

- Usuario Administrador

El acceso a los administradores actualmente lo otorgan los administradores del servidor Web, este proceso se puede mantener de la manera actual o proponer una forma alternativa.

Al administrador se le debe proveer de mecanismos, con una interfaz simple de utilizar, segura y en línea, que le permitan:

- El ingreso, modificación y eliminación de información de usuarios.

- Creación y bloqueo de cuentas de usuarios.

- Búsqueda de usuarios en la base de datos.

- Actualización del calendario de acceso al sistema

- Usuario fiscalizador

La creación de cuentas y claves de los fiscalizadores está a cargo del usuario administrador del sistema.

Deberá proveerse de un mecanismo que solucione  el problema de recuperar la clave obtenida durante el proceso 1999, para aquellos usuarios que la hayan olvidado.

### 5.2	Uso de Certificación Digital.

La incorporación de las firmas electrónicas a los documentos escritos en soportes informáticos permite asegurar inequívocamente la autoría e integridad de un documento digital. Todo lo anterior hace evidente la conveniencia y necesidad de incorporar el uso de la certificación digital en la autenticación de los contribuyentes en www.sii.cl.

La idea principal es que el contribuyente podrá operar con el Servicio de Impuestos Internos utilizando alguna de las opciones disponibles para su identificación y autentificación, siendo el certificado digital para uso tributario una de dichas opciones.

EL Servicio de Impuestos Internos será “ACREDITADORA” de Empresas Prestadoras  de Servicios de Certificación, para uso tributario. Es decir, se podrán utilizar certificados digitales emitidos por prestadores de servicios de certificación previamente acreditadas frente al Servicio de Impuestos Internos.

El proveedor deberá entregar un producto que garantice, a lo menos:

- La restricción de la utilización sólo a las personas que estén expresamente autorizadas para emplearlas, es decir que se acepten en www.sii.cl certificados de titulares y certificados de mandatarios o representantes legales que actúan en representación de algún titular.

- La prevención de alteraciones o pérdidas de los datos e información, y

- La protección de los procesos informáticos frente a operaciones no autorizadas.

#### 5.2.1	A cerca de los certificados digitales

El certificado debe responder al formato estándar conocido como protocolo X.509 v3 y sus extensiones.  El Servicio de Impuestos Internos podrá aceptar otros formatos de certificados digitales cuando lo estime conveniente.

Los certificados digitales contendrán los datos de identificación del Prestador de Servicios de Certificación y del contribuyente, siendo el RUT de ambos, atributos obligatorios del certificado digital.

El Servicio de Impuestos Internos no aceptará  certificados que hayan perdido su vigencia, de acuerdo a lo informado en las listas de revocación mantenidas por las  Entidades de Certificación Acreditadas que las emitió.  Estas listas deberán ser consultadas por el módulo de autenticación con certificación digital que proveerá el adjudicatario.

#### 5.22	Procedimiento De Uso Del Certificado Digital

a)  El Usuario que posea Certificado podrá intercambiar información con el  Servicio de Impuestos Internos conectándose e interactuando o conectándose y transfiriendo archivos al sitio Web del Servicio de Impuestos Internos.

b)  Al momento de intercambiar información con el Servicio de Impuestos Internos, el Usuario Certificado procederá como sigue:

1. Elegirá el certificado digital para uso tributario que va a utilizar. Si el proceso consiste en enviar información, procederá a firmar electrónicamente el documento digital a enviar, utilizando la clave privada del certificado digital elegido y enviará el documento digital firmado  y el certificado digital utilizado.

2. La aplicación de autenticación con certificación digital en  www.sii.cl verificará que el certificado digital se encuentre vigente (listas de revocaciones y expiraciones o caducidad de los certificados) y comprobará, mediante la clave pública,  que el certificado digital recibido corresponde a la firma electrónica del documento digital del contribuyente sobre el cual se está informando. Si ambas condiciones se cumplen, se continuará con el proceso de validación de la información que se está recibiendo (otras aplicaciones), en caso contrario, será rechazado inmediatamente el envío de la información.

3. Si actúa por el contribuyente un representante legal o mandatario, este deberá usar el tipo de certificado digital que le permita actuar en representación de dicho contribuyente.

A modo de ejemplo, se muestra en la siguiente esquema las etapas de cómo se identifica un contribuyente que desea relacionarse con www.sii.cl utilizando certificación digital.

Existe la necesidad de resolver el hecho de que actúan frente al SII  representantes legales, mandatarios o contadores en representación de un contribuyente y muchas veces es este último quién quisiera verificar que es lo que esta haciendo su contador, o bien ser él quién da Vo Bo final a cada operación. En este aspecto se visualizan a la fecha dos alternativas:

- Utilizar certificados que consideren la posibilidad de actuar en nombre de otra persona o empresa “en representación de”.  Esto en la medida que existan en el mercado certificados de esta características y contengan el rut del representado, del representante y de la entidad certificadora. Esta alternativa permite a un contribuyente otorgar facultades a quién el estime, así como también quitar estas facultades informando a la entidad certificadora la revocación.

- Utilizar solo certificados de los titulares e incorporar en la autenticación del SII la posibilidad de que sea el propio contribuyente quién autorice a actuar en representación suya a otra persona, almacenando en las bases de datos del SII esta autorización. Una manera de garantizar esta entrega de facultades para actuar ante el SII, es imponiendo que el contribuyente se identifique con certificado digital, de igual forma el representante por tener este perfil, deberá relacionarse con el SII utilizando su propio certificado digital.

La decisión de cuál es la mejor forma de implementar esto deberá ser analizado junto con el adjudicatario y será una decisión que se debe tomar dentro del diseño de la solución.

De igual forma  hay que tener en  cuenta que se debe resolver el hecho de que habrán usuarios trabajando con la actual autenticación y otros trabajando con certificación digital de manera opcional, esto combinado con el hecho de que habrán aplicaciones que estarán preparadas para operar con ambos sistemas de autenticación y otra no. La solución propuesta debe considerar esta situación.

### 5.3	Algunas Definiciones

a) Firma Electrónica: El sustituto digital de la firma ológrafa que permite al receptor de un documento digital, verificar con certeza la identidad proclamada por el emisor del mismo, mantener la integridad del contenido del documento digital transmitido e impedir al signatario desconocer la autoría del documento digital en forma posterior.

b) Documento Digital: Es  toda representación digital que de testimonio de un hecho, una imagen o una idea.

c) Representación Digital: Es la información representada en forma binaria, sin hacer referencia a su medio de almacenamiento o soporte, susceptible de ser firmada electrónicamente.

d) Certificado Digital: Es un documento digital firmado electrónicamente por un Prestador de Servicios de Certificación, que asocia una clave pública con su titular durante el período de vigencia del certificado.

e) Signatario:  Es la persona que actúa en nombre propio o en el de otra persona natural o jurídica a la que representa, y que tiene la capacidad de firmar un documento digital.

f) Clave Privada: Es aquella que se utiliza para firmar electrónicamente, utilizando un criptosistema asimétrico seguro.

g) Clave Pública: Clave que es publicada y que es utilizada para verificar las firmas electrónicas, basadas en la correspondiente clave privada.

h) Criptosistema Asimétrico Seguro: Es un método criptográfico que utiliza un par de claves compuesto por una clave privada utilizada para firmar electrónicamente y su correspondiente clave pública, utilizada para verificar esa firma electrónica, de forma tal que, con las longitudes de claves utilizadas, sea computacionalmente no factible tanto obtener o inferir la clave privada a partir de la correspondiente clave pública como desencriptar aquello que ha sido encriptado con una clave privada sin la utilización de la correspondiente clave pública.

i) Prestadores de Servicios de Certificación: Son las entidades que otorgan los certificados, para lo cual generan, reconocen y revocan claves en forma expedita y segura.

j) Entidad de Certificación Acreditada: Prestador de Servicios de Certificación aceptado por el Servicio de Impuestos Internos, para emitir certificados digitales para uso tributario.

k) Certificados Digitales Para Uso Tributario: Certificados  que han sido emitidos por una Entidad de Certificación Acreditada y que cumplen con los requisitos establecidos por el  Servicio de Impuestos Internos para que el contribuyente los utilice para realizar trámites o intercambiar información con el Servicio de Impuestos Internos. Estos pueden ser de dos tipos: primero, certificados para personas naturales y segundo, certificados para representantes legales o mandatarios de personas jurídicas o naturales.

l) Certificado Digital para Pago Tributario: Es un tipo de certificado digital para uso tributario, que tiene la característica de ser aceptado por algún banco o institución financiera autorizada para efectuar cargos en cuentas bancarias de los contribuyentes.

m) Tarjeta Inteligente:  Cualquier tarjeta portátil que pueda almacenar en forma segura y persistente certificados digitales y que, de acuerdo a estándares técnicos ampliamente aceptados, permite intercambiar certificados digitales.

n) Usuario Certificado:  Es un contribuyente o su representante legal o mandatario, que  posee un certificado digital para uso tributario vigente, el cual puede estar almacenado en forma segura en el mismo computador, en una tarjeta inteligente o en otros medios tecnológicos que el Servicio de Impuestos Internos acepte como válidos.

## 6.	Descripción de limitaciones y supuestos

- Se supone que se aprovecharán las funcionalidades ya existentes en el sitio web del SII, pudiendo éstas ser modificadas o actualizadas para mejorarlas o hacerlas más eficientes.

- Se pueden plantear observaciones y/o sugerencias si se considera pertinente a las funcionalidades que se necesita implantar, esto en las etapas de análisis correspondiente.

- El código fuente utilizado en las actuales aplicaciones estará a disposición de los desarrolladores.

## 7	Documentos de referencia

- www.sii.cl

- Suplemento tributario

## 8.	Usuarios

Son usuarios del sistema:

- Todos los contribuyentes que se encuentren con la obligatoriedad de declarar por Internet y aquellos que deseen hacerlo.

- Los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos.

- Aquellos funcionarios que se desempeñen como administradores del sistema.

- Otras personas que requiera el SII.

## 9.	Requerimientos de Entrega

Este proyecto debe estar implementado en producción en lo que respecta a modificaciones al actual sistema de autenticación antes del 15 de Enero de 2001 y en lo que respecta al módulo de autenticación con certificación digital antes del 1 de Marzo de 2001 para su implementación en la recepción de declaraciones y rectificatorias de renta.

ANEXO 2

BASES TÉCNICAS MÓDULO II A

DECLARACIONES JURADAS

Octubre 2000

##### INDICE

Proyecto Declaraciones Juradas a través de Internet

1	INTRODUCCIÓN	3

1.1	Identificación del Sistema	3

1.2	Propósito	3

2	Notación.  Definiciones y abreviaturas	4

3	Descripción General del Sistema	4

4	Proceso Actual	5

4.1	Antecedentes Generales	5

4.2	Proceso de Declaración:	6

5	Proceso Rediseñado	9

5.1	Proceso de Declaración	9

5.1.1	DECLARACION	14

5.1.2	RECTIFICATORIA	15

5.1.3	VALIDACION	15

5.1.4	CONSULTA	15

5.1.5	ADMINISTRACION	16

5.2	Limitaciones y Supuestos del Sistema	16

5.3	Documentos Referencia	16

6	Objetivos del Software	16

6.1	Los objetivos del software son:	16

6.2	Usuarios del Software	17

6.2.1	Otras especificaciones	17

7	Limitaciones y Supuestos	17

8	Requisitos de Interfaz con Sistemas Externos	18

9	Requerimientos de Entrega	18

10	Restricciones de Diseño	18

Proyecto Declaraciones Juradas a través de Internet

# 1.	INTRODUCCIÓN

Las declaraciones juradas F18XX, son formularios que determinados contribuyentes están obligados a presentar y que, posteriormente, son cargadas a una base de datos del Servicio de Impuestos Internos, administrada por el sistema Vector Externo, el cual almacena y procesa toda la información entregada por terceros para posteriores cruces de información de los contribuyentes, validaciones para los procesos de Renta y consultas por parte de los fiscalizadores de modo de aclarar las inconsistencias en el proceso de rectificatorias soportado por la Renta en Línea. La recepción de formularios 18xx se concentra al vencimiento de cada uno de ellos.

## 1.1	Identificación del Sistema

DJNET2000: Sistema de recepción y control de Formularios F18xx Declaraciones Juradas presentadas por INTERNET.

## 1.2	Propósito

Los objetivos de este proyecto son diseñar, construir e implementar las Interfaces necesarias para que los contribuyentes presenten los formularios asociados al Vector Externo vía Internet, tanto la presentación inicial como sus posibles rectificatorias, además deberá permitirse al contribuyente realizar consulta del estado de sus declaraciones juradas, así como también acceder a la información presentada.

Con el desarrollo de este proyecto se debe alcanzar los siguientes objetivos:

- Facilitar al contribuyente la presentación de los formularios 18XX y sus rectificatorias.

- Disminuir los errores de llenado y procesamiento de las declaraciones.

- Mantener al contribuyente informado del estado de sus declaraciones.

- Disminuir los costos de captura y manipulación.

- Agilizar los tiempos de respuestas al Contribuyente.

- Otorgar niveles de seguridad confiables en la recepción, consulta y administración de la información.

- Optimización de los procesos automatizados entre las Interfaces Web y Vector Externo.

- Generar procedimientos operativos de respaldo, recuperación y contingencia.

- Permitir pruebas modulares e integrales durante la certificación.

- Generar estadísticas automáticas de control y de gestión.

# 2.	Notación.  Definiciones y abreviaturas

Definiciones:

Vector Externo:

Base de Datos del Servicio donde se almacena toda la información entregada por terceros para los cruces de información de los contribuyentes.

Formularios de Declaraciones Juradas (F-18xx):

Formularios presentados por los contribuyentes en los cuales se declara la información que posteriormente será cargada en el Vector Externo.

DJ:

Abreviación de Declaración Jurada.

Declaración Original:

Es el nombre que recibe la primera declaración (por tipo de formulario) presentada por el contribuyente.

Declaración Rectificatoria:

Es el nombre que recibe una declaración presentada en reemplazo de otra, ya sea por errores u omisiones.

Declaración Primitiva:

Es el nombre que recibe una declaración que será o ha sido reemplazada por una rectificatoria.

Declarante:

Denominación que recibe el contribuyente que presenta una declaración jurada (también retenedor o informante).

Declarado o Informado:

Denominación que recibe un contribuyente sobre el cual es entregada información por un declarante en una declaración.

# 3.	Descripción General del Sistema

El Sistema Vector Externo procesa la información recibida por los Agentes informantes y/o retenedores y alimenta el proceso de cruces y validaciones con los formularios 22 en el Proceso Batch. El Vector Externo es una interfaz dinámica que es consultada por los fiscalizadores para aclarar las inconsistencias en el proceso de rectificatorias soportado por la Renta en Línea.

# 4.	Proceso Actual

## 4.1	Antecedentes Generales

El proceso de presentación de declaraciones para la carga del Vector Externo tiene concentrada su actividad en el mes de Marzo. La presentación de estas declaraciones se realiza, en su gran mayoría, cerca de la fecha de vencimiento legal de presentación de cada una de ellas. En la siguiente tabla se aprecian las fechas de vencimiento de cada formulario:

Tabla N°1: Vencimiento legal para la presentación de declaraciones juradas por tipo de formulario.

| TIPO DE FORMULARIO | VENCIMIENTO LEGAL |
| --- | --- |
| F.1811 | Antes del 15 de Marzo |
| F.1812 | Antes del 15 de Marzo |
| F.1813 | Antes del 1 de Abril |
| F.1817 | Antes del 15 de Marzo |
| F.1821 | Antes del 1 de Abril |
| F.1822 | Antes del 1 de Abril |
| F.1823 | Antes del 15 de Marzo |
| F.1824 | Antes del 15 de Marzo |
| F.1825 | Antes del 15 de Marzo |
| F.1879 | Antes del 15 de Marzo |
| F.1884 | Antes del 15 de Marzo |
| F.1885 | Antes del 15 de Marzo |
| F.1886 | Antes del 1 de Abril |
| F.1887 | Antes del 15 de Marzo |
| F.1888 | Antes del 15 de Marzo |
| F.1889 | Antes del 31 de Marzo |
| F.1890 | Antes del 15 de Marzo |
| F.1891 | Antes del 15 de Febrero |
| F.1892 | Antes del 31 de Marzo |
| F.1893 | Antes del 1 de Abril |
| F.1896 | Antes de 1 de Marzo |

Durante la operación renta 2000, las Declaraciones Juradas pudieron ser presentadas utilizando los siguiente medios:

Tabla N°2: Medios autorizados de presentación por tipo de formulario.

| TIPO DE FORMULARIO | PAPEL (1) | INTERNET (2) FORMULARIO ELECTRONICO | INTERNET (3) UPLOAD | CINTA MAGNETICA O CD (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F.1811 | X |  | X |  |
| F.1812 | X |  | X |  |
| F.1813 | X |  | X |  |
| F.1817 |  |  | X |  |
| F.1821 | X |  | X |  |
| F.1822 | X |  | X |  |

| F.1823 | X |  | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F.1824 | X |  | X |  |
| F.1825 | X | X | X |  |
| F.1879 | X | X | X |  |
| F.1884 | X |  | X |  |
| F.1885 | X |  | X |  |
| F.1886 | X |  | X |  |
| F.1887 | X | X | X |  |
| F.1888 |  |  | X |  |
| F.1889 |  |  |  | X |
| F.1890 |  |  |  | X |
| F.1891 |  |  | X |  |
| F.1892 |  |  |  | X |
| F.1893 | X |  | X |  |
| F.1896 |  |  | X |  |

- (1) Papel: Utilizando los Formularios que dispone el Servicio (ver anexo de formularios).

- (2) Internet Formulario Electrónico:  Se construyó una aplicación en ambiente Web, la que permitió a los Empresas Declarantes y Contribuyentes digitar, validar e ingresar la información en línea.

- (3) Internet Upload: En este caso se trabajó con Casas de software que desarrollaron y comercializaron sistemas certificados por el SII, que preparaban las declaraciones 18xx en archivos planos, comprimidos, en el formato adecuado y validados, para ser transmitidas a través de Internet.

- (4) Cinta magnéticas o CD’s:  Algunas Empresas Declarantes autorizadas, enviaron su información a través de estos medios.

## 4.2	Proceso de Declaración:

A continuación se describe el procedimiento administrativo que se sigue para cada uno de los medios de presentación:

Declaraciones en papel:

- El contribuyente entrega su declaración en las Unidades o Direcciones Regionales del SII.

- Estas declaraciones son clasificadas, en los lugares de recepción, por tipo de formulario y tipo de declaración (Original o Rectificatoria), armándose paquetes de 50 hojas.

- Se envían estos paquetes diariamente a la Unidad de Control Documentario, en donde son puestos en cajas por tipo de formulario.

- Estas cajas se envían diariamente a digitación, validación y corrección.

- Se almacena la información en la base de datos correspondiente.

- Se procesa la información y frente a situaciones de error, se informa vía teléfono o correo electrónico al  contribuyente para que rectifique,  utilizando cualquiera de los medios disponibles.

Internet Formulario Electrónico:

Las etapas de la declaración a través de formulario electrónico son las siguientes:

- El contribuyente digita la información en los formularios electrónicos, una vez concluido se valida la información, si esta no presenta problemas se le asigna a la declaración el número de folio y se le indica al  contribuyente que debe consultar el estado  final de la declaración, a través del web, ya que se realiza una validación más exhaustiva que determina la aceptación o rechazo de la declaración. Existe un subconjunto de Formularios 18xx  que pueden ser presentados utilizando este medio,  los que fueron indicados en la tabla N°2 de este documento.

- Para hacer envío de la declaración se debe:

- Solicitar o Registrar clave de acceso.

- Selecciona el tipo de Formulario que desea ingresar.

- Digita los datos en el Formulario electrónico.

- Validación: Los Formularios electrónicos se someten a una validación previa que detecta errores aritméticos y de llenado del formulario.

- Se envía la Declaración quedando almacenado en la Base de Datos.

- Se genera certificado de recepción de la Declaración enviada, la que puede ser impresa por el Declarante.

- Validación batch. Se procesa y valida la información, generando la aceptación o rechazo de la Declaración enviada.

- Cargar resultado de la validación desde el servidor al Web.

- Al día siguiente de la presentación de la declaración el contribuyente puede consultar el resultado de las validaciones para confirmar que el Servicio haya aceptado su DJ sin errores, en caso de ser rechazada la declaración se indica el motivo del error y deberá  rectificar su declaración.

Internet Upload:

Las etapas de la declaración a través de Internet Upload son las siguientes:

- El contribuyente debe preparar la información y generar archivos de Declaraciones Juradas (DJ) con software certificados. Existe un subconjunto de Formularios 18xx  que pueden ser generados por un software certificado, los que fueron indicados en la tabla N°2 de este documento.

- Envío de la Información vía Internet.

- Solicitar o Registrar clave de acceso.

- Enviar archivos, previa autenticación del declarante.

- Validación y recepción: Los archivos se someten a una validación previa que asegure la integridad de la DJ recibida. Si no hay errores en la transmisión, se asigna un número de atención y la DJ queda en estado de recibida.

- Transferencia de los archivos desde el web al servidor de validación batch.

- Validación batch.  Se da respuesta de aceptación o rechazo del archivo. En caso de ser rechazada la declaración se indica el motivo del error.

- Cargar resultado de la validación desde el servidor al Web.

- Consulta del resultado de la validación. Al día siguiente de la presentación de la declaración, el contribuyente puede consultar el resultado de las validaciones para confirmar que el Servicio haya aceptado su DJ sin errores. En caso contrario deberá  rectificar su declaración.

- Rectificar DJ recepcionadas con errores. Se debe corregir y generar una DJ rectificatoria utilizando el Software Certificado y reenviar.

Cintas Magnéticas o CD’s:

El contribuyente solicita al  Servicio la autorización para poder entregar en cinta o CD su Declaración Jurada.

- El Servicio, en caso de aceptar la solicitud, entrega las especificaciones técnicas para generar los archivos con la información de las declaraciones. Estas consisten en:

- Los formatos de registros de los archivos.

- Las reglas de validación  que deben ser cumplidas.

- Las especificaciones técnicas de grabación y rótulos  que deben cumplir las cintas magnéticas.

- El contribuyente prepara sus aplicaciones respectivas en base a lo entregado por el SII y genera estos archivos.

- Estos archivos son cargados en cintas magnéticas o CD’s y posteriormente enviados al SII.

- El SII descarga y realiza validaciones sobre los archivos. Frente a situaciones de error informa al contribuyente para que rectifique o reemplace el medio magnético en caso de defectos en estos.

- El SII almacena la información en la base de datos correspondiente.

# 5.	Proceso Rediseñado

## 5.1	Proceso de Declaración

El proceso de declaración para los formularios 18xx,  se ejecutará a través de los siguientes medios: Papel, Formulario electrónico, Internet Upload. Solo bajo circunstancias especiales se recibirá a través de CD.

El proceso debe contemplar tanto procesos en línea, como procesos Batch. Se han definidos distintos niveles de validación de los datos de las Declaraciones Juradas y que están asociados a estos procesos. El Declarante o Contribuyente de haber cometido un error con los datos de su declaración, debe ser informado por distintos medios, en especial será avisado o notificado por medio de correo electrónico. Deberán habilitarse mecanismos automáticos a la Mesa de Ayuda, que permita dotarles de herramientas optimas para relacionarse con la Empresa o Contribuyente.

Debe habilitarse mecanismos automáticos de control y seguimiento de las Declaraciones que se envían y son recibidas al Servicio Impuestos Internos, optimizando el envío de estas, las que serán almacenadas en las maquinas internas del Servicio. De igual manera, deberá considerar mecanismos automáticos de respaldo y recuperación de datos, ya sea en condiciones normales o bajo contingencias.

Las interfaces entre los ambientes Web y Sistemas internos, deben permitir una ágil interrelación entre ellos, incorporando mecanismos automáticos de envío, recepción, procesamiento, control, seguimiento y estadísticas de las Declaraciones procesadas, determinando en todo momento donde y en que estado se encuentran las Declaraciones.

Dado que se efectuará un proceso de Operación Vector, deberá permitir generar y desplegar una nómina de Declarantes que no han enviado su Declaración, las que poseen inconsistencias o errores y conocer el estado en que se encuentra la Declaración. Debe llevarse un historial o bitácora de las Declaraciones,  estados y acciones por las cuales ha pasado, similar a la consulta de estado de la Operación Renta.

Con el propósito de validar y chequear los datos, deberá permitir accesar a información de los sistemas internos del Servicio Impuestos Internos, e interactuar con servicios de accesos a las Bases Internas.  El uso del correo electrónico es una herramienta fundamental para la comunicación con el Declarante o Contribuyente.

La aplicación debe manejar dos períodos en línea, lo que involucra todas sus funcionalidades. Es decir, la aplicación 2001 debe funcionar con los requerimientos del 2001 y del 2000; y así sucesivamente.

Tabla N°3: Medios autorizados de presentación por tipo de formulario.

| TIPO DE FORMULARIO | PAPEL | FORMULARIO ELECTRÓNICO | INTERNET UPLOAD |
| --- | --- | --- | --- |
| F.1811 | X |  | X |
| F.1812 | X |  | X |
| F.1813 | X |  | X |
| F.1817 |  |  | X |
| F.1821 | X |  | X |
| F.1822 | X |  | X |
| F.1823 | X |  | X |
| F.1824 | X |  | X |
| F.1825 | X | X | X |
| F.1879 | X | X | X |
| F.1884 | X |  | X |
| F.1885 | X |  | X |
| F.1886 | X |  | X |
| F.1887 | X | X | X |
| F.1888 | X |  | X |
| F.1889 | X |  | X |
| F.1890 | X |  | X |
| F.1891 | X |  | X |
| F.1892 | X |  | X |
| F.1893 | X |  | X |
| F.1896 |  |  | X |

* Sólo en caso de contingencia se podrá recibir declaraciones a través de CD.

Según el medio de presentación se especifica los siguientes procedimientos:

Declaraciones en papel:

1.-	El contribuyente entrega su declaración en las Unidades o Direcciones Regionales del SII.

2.-	Estas declaraciones son clasificadas, en los lugares de recepción, por tipo de formulario y tipo de declaración  (Original o Rectificatoria), armándose paquetes de 50 hojas, los que se ingresan al Módulo de Control Documentario del Sistema Vector Externo.

3.-	Se envían estos paquetes diariamente a la Unidad de Control Documentario (sede que opera en Teatinos #120 Primer Piso), en donde son puestos en cajas por tipo de formulario.

4.-	Estas cajas se envían diariamente a digitación, validación y corrección.

5.-	Se almacena la información en la base de datos correspondiente.

6.-	Se procesa la información y frente a situaciones de error se informa vía teléfono o correo electrónico al contribuyente para que rectifique, utilizando cualquiera de los medios disponibles.

Internet Upload:

Las etapas de la declaración a través de Internet son las siguientes:

1.-	El contribuyente debe preparar la información y generar archivos de Declaraciones Juradas (DJ) con software certificado.  Deberá existir software de Upload para todos los Formularios 18xx. El software que el Servicio Impuestos Internos dispondrá en forma gratuita para el llenado de declaraciones no forma parte del ámbito de esta licitación.

2.-	Envío de la Información vía Internet.

- Solicitar o Registrar clave de acceso.

- Autenticarse.

- Validación y recepción.  Actualmente, se valida que la transmisión y el contenido de los archivos de Declaraciones Juradas sean los adecuados, lo que determina la recepción del mismo. En la transmisión, se ejecuta una aplicación CGI, que permite almacenar los archivos de Declaraciones Juradas del contribuyente en un subdirectorio temporal ubicado en las maquinas donde residen las aplicaciones Internet del SII. En lo que respecta a la validación de contenido, se ejecutan cuadraturas intradeclaración, matemáticas, de formato, de rut, etc, chequeo que es realizado antes de ser enviada la Declaración; esto en el caso del envío con formularios electrónicos. De presentar algún error de validación, esta es informado al Declarante antes de enviar el archivo.

Con el objeto de mejorar el proceso de transmisión en línea anteriormente descrito tanto para upload como formulario electrónico, el adjudicatario debe proveer las interfaces y los procedimientos necesarios (de  contingencias,  administración de errores,  listados de control,  etc)   para almacenar  y administrar  estos  archivos  directamente en cualquiera de los servidores Internos del SII.

Cabe  recordar  que  las  aplicaciones Internet residen en múltiples Servidores que atiende  a  los  contribuyentes,  por  lo que los sistemas deben considerar esta variable.

- Enviar archivos si ha pasado tales validaciones.

- La página de respuesta de recepción exitosa a los contribuyentes debe tener los resultados del envío (como es actualmente), más un resumen de la información de la declaración, tal como número de casos informados y montos totales en los casos que corresponda, al igual que la consulta por declaración.

- El sistema debe llevar un control adecuado para las declaraciones originales y rectificatorias, además de las observadas, rechazadas y aceptadas.

3.-	El almacenamiento de las declaraciones juradas recibidas en Internet debe ser en tablas Oracle, disponibles para ser consultadas desde el web. Deberá habilitarse mecanismos automáticos de envío de los archivos de Declaraciones Juradas a las máquinas internas.

4.-	Las Declaraciones son enviadas desde el Web para ser sometidas a una segunda validación, donde se contrastan con información que posee el Servicio Impuestos Internos. De poseer errores el Declarante será informado por correo electrónico u otro medio, teniendo la posibilidad de enviar una nueva corregida. El Servicio Impuestos Internos podrá proponerle valores a las  declaraciones,  de  acuerdo  a  la  información  que  posee.  Si  el  Declarante  no  corrige  su

Declaración quedará automáticamente observada. También se validará las casas de Software y  versión del Software por el cual se está enviando la información. Las segundas validaciones tendrán la posibilidad de habilitarse o deshabilitarse automática o manualmente.

5.-	Generación de Tablas de Control de la Información recepcionada, validada y cargada.

6.-	El acceso a la información por declarante, debe permitir consultas discretas por RUT declarado.

7.-	Consulta del resultado de la validación:  El contribuyente puede consultar el resultado de las validaciones para confirmar que el  Servicio haya aceptado su Declaración Jurada sin errores; en caso contrario podrá rectificar su declaración. La página de respuesta de aceptación debe tener los resultados del proceso (como es actualmente), más un resumen de la información de la declaración, tal como número de casos informados y montos totales cargados, en los casos que corresponda.

8.-	Recibir Declaración Jurada original.

9.-	Rectificar Declaración Jurada previamente aceptada en cualquier medio.

10.-	Entregar informes de gestión y de seguimiento de declaraciones indicando el estado de la declaración.

11.-	Generar logs para control de los procesos operativos y audits.  Generar controles periódicos y pareos contra la base de datos del Vector Externo.

12.-	Generar herramientas automatizadas de apoyo a la Mesa de Ayuda, para atender los problemas que reportan los contribuyentes.

13.-	Debido a que las Declaraciones serán sometidas a distintos tipos de validaciones, el Declarante deberá procurar consultar el estado y resultado de esta periódicamente.

Software propio para generar archivos.

Mediante esta opción, el contribuyente puede generar por si mismo el archivo con la DJ y enviarlo por internet.

1.-	El contribuyente solicita al  Servicio, la autorización para poder generar el archivo con software propio.

2.-	Solicitar o registrar clave de acceso.

3.-	Solo para estos casos, se dispondrá un Software validador que permitirá chequear la información que el Declarante está entregando.

4.-	Se genera el archivo y genera las marcas de chequeo correspondientes, solo si ha pasado las validaciones del Software.

5.-	Se autentica para enviar el archivo.

6.-	Envía el archivo a través de Internet en la modalidad Upload. Se continúa con los pasos del Upload desde el 3 al 13.

En caso de Contingencia. (Solo en casos autorizados)

Para este caso y en la situación de existir problemas para enviar el archivo, se procederá a:

1.-	Generar la información en CD.

2.-	Enviar el CD a la Unidad de Control Documentario.

3.-	Unidad de Control Documentario recepciona el CD.

4.-	Se somete a validaciones, con el Software validador. De no pasar estas validaciones se rechaza el archivo en el momento de la recepción. Si pasa la Validación se recibe, se entrega certificado y se ingresa al sistema de control documentario.

5.-	De estar la información validada se ingresa a las Bases Internas para ser sometida a los procesos  Batch.

Internet Formulario Electrónico:

Solo algunos formularios pueden ser declarados por esta opción. Las etapas de la declaración a través de formulario electrónico son las siguientes:

1.-	El Declarante se conecta al sitio del Servicio Impuestos Internos.

2.-	Solicitar o Registrar clave de acceso.

3.-	Autenticarse.

4.-	Selecciona el Formulario electrónico en el cual va a realizar su Declaración.

5.-	Selecciona Original o Rectificatoria.

6.-	Digitar la información que necesita enviar. Para la identificación del Declarante (Nombre o Razón social, domicilio, etc.)  se proveerán servicios de consultas a las Bases Internas, minimizando la digitación y el error en el ingreso de estos datos. El servicio permitirá actualizar la información del declarante (Nombre o Razón social, domicilio, etc.) en cualquier momento necesitando para ello autenticarse.

7.-	Se someterán a validaciones para chequear que la información a enviar venga en optimas condiciones y sea consistente con las bases del Servicio Impuestos Internos. Estas corresponden a cuadraturas de intradeclaración, matemáticas, de formato, de rut, etc. y otras contra bases internas las que podrían ser practicadas en línea, salvo desactivación, a voluntad, de las segundas. Se recuerda que para mejorar la transmisión, deben habilitarse interfaces y procedimientos necesarios para almacenar y administrar los archivos de  Declaraciones Juradas en los equipos internos del SII. La página de respuesta de recepción exitosa a los contribuyentes debe tener los resultados del envío (como es actualmente), más un resumen de la información de la declaración, tal como número de casos informados y montos totales en los casos que corresponda, al igual que la consulta por declaración

8.-	El sistema debe llevar un control adecuado para las declaraciones originales y rectificatorias, además de las rechazadas, aceptadas y observadas.

9.-	Se continúa con los pasos del Upload desde el 3 al 13.

Funciones del Sistema

Nota: Autenticación es un módulo transversal que es utilizadas por las aplicaciones Web del Servicio Impuestos Internos, para la autenticación de los usuarios. Este módulo no es parte de la licitación. Ver Bases Técnicas Modulo I.  Existen múltiples Servidores Web donde residen las aplicaciones.

Sistema para Declaraciones Juradas 2001.

Este sistema debe permitir el ingreso, envío, validación, procesamiento, consulta y administración de las Declaraciones Juradas, por medio de la interrelación de los módulos que posee.  A continuación se mencionan las principales funcionalidades:

### 5.1.1	DECLARACION

Debe permitir recepcionar Declaraciones que son enviadas por Upload o Formulario electrónico. Esta debe permitir hacer algunas validaciones en línea, dando aviso de los errores al Declarante inmediatamente, la activación o desactivación de los set de validaciones electrónicos, y satisfacer los servicios de consultas a las Bases de Datos Internas. Cuando la Declaración se encuentre validada podrá ser enviada a las máquinas Internas para ulteriores validaciones, a través de procesos automáticos de envíos, permitiendo el control y seguimiento detallado de las Declaraciones. Además, se puede bajar un Software que permite hacer Declaraciones sin necesidad de estar conectado directamente, el cual es gratis. El Declarante se conecta al sito del Servicio Impuestos Internos, baja el Software y prepara los datos de la Declaración en su PC. Una vez que ha confeccionado su Declaración, y envía el archivo, siguiendo el procedimiento de envío por Upload. Estos archivos deben contener siempre casos informados, es decir debe contener datos en el registro tipo 2 (tercera línea o registro del archivo a enviar). Esta aplicación debe administrar las  validaciones de datos y los controles de originales y rectificatorias de Declaraciones, además del estado de las DDJJ. La página de respuesta de recepción exitosa a los contribuyentes debe tener los resultados del envío (como es actualmente), más un resumen de la información de la declaración, tal como número de casos informados y montos totales en los casos que corresponda, al igual que la consulta por declaración.

### 5.1.2	RECTIFICATORIA

Debe permitir rectificar todas las Declaraciones Juradas, Independientes si estas han sido presentadas por papel o Internet, administrando automáticamente y eficientemente los tipos de Declaración (original o rectificatoria). También debe permitir validaciones y aviso de errores en línea. La cabecera de la Declaración enviada es almacenada en la Base de Datos del Web. También debe enviar la Declaración a las máquinas Internas y satisfacer servicios de consultas a las Bases internas.

### 5.1.3	VALIDACION

Mantener información valida, es una de las funcionalidades importantes de esta aplicación. Deberá incorporar set de validaciones electrónicas que puedan ser activadas o desactivadas de acuerdo a necesidades de la aplicación. Distintos niveles de validación, se irán aplicando en distintas etapas del proceso de Declaración jurada. Las Declaraciones deberán someterse a un proceso de Operación Vector, donde deberá generarse una nómina de los Declarantes que no han enviado la información, los resultados y estados de estas, las observaciones y los valores propuestos.

### 5.1.4	CONSULTA

Se podrán conocer el estado y resultado de la Declaración, consultar al vector en base a lo que propone para determinado valor, la información de agente retenedor, saber si fue aceptada por el Servicio;  si tiene observaciones; y conocer en que etapa del proceso se encuentra. Además, deberá mostrar un  resumen de la información de la declaración, tal como número de casos informados y montos totales cargados, en los casos que corresponda. Además podrá sugerirse los valores que tiene el Servicio Impuestos Internos,  en caso de presentar inconsistencias. Producto de la Operación Vector a la que someterán las Declaraciones enviadas, debe desplegar una nómina de los Declarantes que no han enviado su Declaración. Estos despliegues de datos son dinámicos, ya que se pueden someter a esta Operación Vector en más de una oportunidad. Muchas de estas consultas deberán hacerlo, rescatando la información desde las Bases Internas, utilizando servicios provistos para estos casos.

### 5.1.5	ADMINISTRACION

A través de esto, se deberá llevar un control y administración de las Declaraciones y  Tablas que almacenan información relacionada a este tema, El control de las Declaraciones y los estados en que se encuentran, deben ser realizados por esta funcionalidad. Este uso es principalmente orientado a usuarios internos.

## 5.2	Limitaciones y Supuestos del Sistema

El Sistema descrito es el de Recepción de Declaraciones Juradas por Internet,  que es parte de la Operación Vector Externo de la Renta,  esta incluye la Renta batch y la Renta en Línea. Deberá Utilizar los mecanismos de seguridad y autenticación del Servicio Impuestos Internos, y los servicios de consulta a las Bases Internas que proveerá.

## 5.3	Documentos Referencia

- www.sii.cl

- Suplemento tributario

- Procedimiento Operación Vector Externo Renta.

# 6	Objetivos del Software

## 6.1	Los objetivos del software son:

- Agilizar la presentación de los formularios 18XX y sus rectificatorias.

- Habilitar y/o deshabilitar validaciones en línea y posibilidad de anular en línea Declaraciones inconsistentes.

- Disminuir los errores de llenado y procesamiento de las declaraciones.

- Mantener al contribuyente informado del estado de sus declaraciones.

- Disminuir los costos de captura y manipulación.

- Introducir controles automáticos de proceso entre las interfaces de la aplicación a desarrollar y el Vector Externo, conociendo siempre donde y en que estado se encuentra una Declaración.

La empresa proponente debe incluir una proposición con las modificaciones necesarias para mejorar la administración y operación del proceso, en la que puede incluir:

- Definición del ambiente de producción.

- Definición de usuarios y perfiles (Ver también Bases Técnicas Módulo 1).

- Controles de proceso y mecanismos de revisión.

- Generar procedimientos operativos de explotación, respaldo, recuperación y contingencia.

- Generar herramientas que permitan realizar pruebas modulares e integrales durante la certificación.

## 6.2	Usuarios del Software

Los usuarios finales del software serán los contribuyentes y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.

### 6.2.1	Otras especificaciones

El sistema debe cumplir además con lo siguiente:

- El almacenamiento de las declaraciones juradas recibidas en Internet debe ser en tablas Oracle, disponibles para ser consultadas desde el web.

- Transferencia de los archivos desde el web y validación, se debe dar respuesta del resultado y estado del archivo. En caso de ser observada la declaración se debe indicar el motivo del error.

- Generar Tablas de Control de la Información recepcionada, validada y cargada.

- Entregar informes de gestión y de seguimiento de declaraciones rechazadas, por tipo de formulario, Casa de software, etc.

- Generar logs para control de los procesos operativos y audits. Generar controles periódicos y pareos contra la base de datos del Vector Externo.

- Contar con herramientas para la Mesa de Ayuda.

- Administración de las tablas del Sistema que permita asignar la mantención de algunas tablas en particular a usuarios internos.

- Acceso a los audits y logs.

# 7	Limitaciones y Supuestos

- Debe interactuar sin problemas con la Arquitectura Computacional presente en el Servicio Impuestos Internos. Como dato adicional, existe más de un servidor Web.

- Debe interactuar con los datos de los años 1999, 2000 y siguientes. Se mantendrá más de un año en línea. Se recuerda que cada año lleva validaciones distintas, por lo cual la aplicación debe considerar un set básico de validaciones para años anteriores.

# 8	Requisitos de Interfaz con Sistemas Externos

La aplicación se relacionará con el Sistema Vector Externo 2001.

A continuación se incluye información básica al respecto.  Sin embargo, para efectos de presentar una solución de compatibilidad,  se entregará la información técnica necesaria, a requerimiento de la Empresa proponente.

La carga de datos correspondiente a las DJ recibidas por Internet al  sistema Vector Externo, será periódica, a través de archivos planos. Proporcionando los elementos de control y seguimiento automático de Declaraciones, entre los procesos que se efectúan a nivel del web y los que son realizados en los procesos internos.

# 9	Requerimientos de Entrega

- Entrega.    El software debe ser entregado el 1 de Febrero de 2001, funcionando y certificado por el usuario.

# 10	Restricciones de Diseño

La aplicación deberá ser diseñada de manera que permita pruebas por módulo durante la etapa de construcción y pruebas integrales durante la etapa de certificación. La aplicación debe considerar mecanismos automáticos de avisos o alarmas ante caídas de estas, e integrarse con herramientas de monitoreo que posee el Servicio Impuestos Internos como el TNG de Computer Associates.

ANEXO 2

BASES TÉCNICAS MÓDULO II B

RENTA

OCTUBRE 2000

ÍNDICE

Renta en Internet

1	INTRODUCCIÓN	4

1.1	Identificación del Sistema	4

1.2	Propósito	4

2	Notación, definiciones y abreviaturas	6

3	Descripción General del Sistema	9

4	Proceso Actual	10

4.1	Antecedentes Generales	10

4.2	Proceso de Declaración	11

4.3	Proceso de Pago	12

4.4	Proceso de Validación	13

4.5	Proceso de Rectificación	13

4.6	Proceso de Giros	14

4.7	Proceso Cartas	15

4.8	Proceso Consulta	16

4.9	Software Certificados	17

5	Rediseño del Sistema	17

5.1	Proceso de autenticación y representación.	17

5.2	Proceso de Declaración	18

5.3	Proceso de Reemplazo.	18

5.4	Proceso de Pago.	18

5.5	Proceso de Validación Aritmético-Lógico.	19

5.6	Proceso de Validación Tributaria Internet	19

5.7	Proceso de Rectificación	19

5.8	Proceso de Giros	20

5.9	Proceso Cartas	21

5.10	Proceso Consulta	21

5.11	Proceso de Gestión  y estadísticas.	21

5.12	Software SII y Software Certificados	21

5.13	Módulo de Administración.	21

5.14	Manejo de múltiples periodos de Renta.	22

5.15	Modulo de pruebas.	22

6	Funciones del Sistema  y estructuras de datos.	22

7	Documentos de Referencia	23

8	Limitaciones y Supuestos del Sistema	23

9	Interfaces con Sistemas Externos al Web.	23

9.1	Interfaces de pagos con bancos.	23

9.2	Interfaces  a sistemas internos del SII.	24

9.3	Interfaces  de giros.	24

10	Requerimientos No Funcionales	24

10.1	Desempeño Esperado	24

10.2	Requerimientos de Entrega	25

10.2.1	Estándares	25

10.2.2	Restricciones de Usuarios	25

Renta en Internet

# 1	INTRODUCCIÓN

Para efectuar la declaración de Impuestos Anuales a la Renta es el Formulario 22,  existen dos medios:

- Formulario que debe ser presentado generalmente entre el primero y el treinta de abril de cada año, en las instituciones recaudadoras autorizadas, principalmente bancos comerciales.

- A través de Internet

La fiscalización y control de los  Impuestos Anuales a la Renta es un proceso que se conoce como Operación Renta, éste se puede definir como una fiscalización computacional de los Formularios 22, proceso donde las declaraciones son verificadas tributaria, lógica y matemáticamente con datos propios y con información externa al documento;  para efectuar una posterior fiscalización en terreno a las que resultan  impugnadas.

Entre las etapas principales del éxito de la Operación Renta se encuentran la oportuna y correcta recopilación de información desde los Formularios 22, la rápida corrección de los datos registrados en las declaraciones presentadas, los cobros de las diferencias detectadas y la eficiente entrega de información al interesado producto de la declaración o rectificación de los formularios.

La declaración, rectificación, cobro de diferencias y consulta detallada se logra a través de la utilización integral de las distintas opciones a través de la red Internet, logrando este medio ser además una unidad de atención a distancia, la cual desincentiva a los contribuyentes a acudir a las Unidades físicas del SII.

## 1.1	Identificación del Sistema

RENTANET - Sistema de Declaración, Rectificación y Consulta de las Declaraciones de Impuestos Anuales a la Renta (Formulario 22), es decir, Operación Renta integral a través de Internet.

## 1.2	Propósito

Los objetivos de este proyecto son diseñar, construir e implementar las interfaces necesarias para que los contribuyentes presenten el Formulario 22 vía Internet, tanto la presentación inicial como sus posibles rectificatorias,  cobro de diferencias y consultas del estado tributario de la declaración a través del tiempo, el despliegue de avisos o cartas de notificación, el envío de mail, así como también acceder a la información presentada.

El desarrollo de este proyecto entrega los siguientes beneficios:

Beneficios para el Contribuyente

- Facilitar al contribuyente la presentación de la declaración utilizando:

- El formulario puesto a disposición de los contribuyentes en el sitio web del SII.

- Software liviano (básico) puesto a disposición gratuitamente por el SII.

- Los software certificados por este Servicio y que están disponibles en el mercado..

- Permitir modificar la declaración antes del vencimiento legal corrigiendo o reemplazando la almacenada en las bases del Servicio.

- Eliminar los errores matemáticos y lógicos que se presentan en el llenado de la declaración en papel.

- Corregir declaraciones a través de  rectificaciones después del plazo legal de vencimiento.

- Generación de documentos de cobro, actualizados a la fecha de consulta y/o impresión.

- Mantener al contribuyente informado oportunamente del estado tributario y sus consecuencias.

- Emisión (despliegue por pantalla) de avisos y/o Cartas de notificación  y opcionalmente su envío por medio de mail.

- Permitir presentar declaraciones por primera vez después del plazo legal.

- Permitir el pago de Impuestos declarados en fechas distintas a la que ha declarado el Contribuyente.

- Reducción del envío de notificaciones por correo tradicional

- Implementar unidad de atención a distancia para facilitar el cumplimiento.

- Beneficios para el Servicio

- Eliminar los errores de digitación producidos al traspasar la información a medios magnéticos.

- Disminuir los costos de captura y manipulación de información.

- Lograr una rápida obtención de la información para los procesos de chequeo y resultado.

- Otorgar niveles de seguridad confiables en la recepción, consulta y administración de la información.

- Introducir controles de proceso entre las interfaces de la aplicación a desarrollar.

- Generar procedimientos operativos de respaldo, recuperación y contingencia.

- Permitir pruebas modulares e integrales durante la certificación.

- Disminuir costos asociados a la reducción del envío de notificaciones por correo tradicional,  reemplazándolo por la comunicación a través del web o por el envío de mail.

- Disminución de visitas de contribuyentes a las unidades físicas del SII, lo que libera a los Fiscalizadores de labores administrativas  y les permite abocarse a la Fiscalización.

- Generar fiscalización dirigida a través de la red, donde el contribuyente rectifique o se le asigne atención en la unidad física, si es necesaria la presencia del contribuyente.

# 2	Notación, definiciones y abreviaturas

| - Año Calendario | - Período de 12 meses que termina el 31 de diciembre. |
| --- | --- |
| - Año Comercial | - Período de 12 meses que termina el 31 de diciembre o el 30 de junio. |
| - Año Tributario | - Año en que deben pagarse los impuestos o la primera cuota de ellos. |
| - Concurrencia | - Proceso de atención de Renta en que se acepta una declaración que pagó o es calzada y fue impugnada durante los chequeos de control. |
| - Concurrencia Con Devolución | - Proceso de atención de Renta que acepta una declaración inicialmente impugnada pero con devolución total. |
| - Contribuyente | - Personas naturales y jurídicas, o los administradores y tenedores de bienes ajenos afectados por impuestos. |
| - Cuadraturas | - Algoritmos que determinan inconsistencias matemáticas y/o lógicas. |
| - Cuadrado | - Formulario 22 que no presenta inconsistencias matemáticas y lógicas. |
| - Declaración Calzada | - Declaración de Impuestos Anuales a la Renta sin Impuesto a Pagar y sin Devolución Solicitada producto de Remanente de Crédito. Código 87 y 91 iguales a cero. |
| - Declaración Con Devolución | - Declaración de Impuestos Anuales a la Renta con Remanente de Crédito Solicitado. Código 87 mayor a cero. |
| - Declaración Con Pago | - Declaración de Impuestos Anuales a la Renta con Impuesto a Pagar. Código 91 mayor a cero. |
| - Declarante | - Denominación que recibe el contribuyente que presenta una declaración. |
| - Descuadrado | - Formulario 22 que presenta inconsistencias matemáticas y/o lógicas. |
| - Diferencia | - Monto de impuesto cuestionado por el Servicio de Impuestos Internos en la declaración presentada. |

| - Doble Declarantes | - Contribuyentes que presentan más de una declaración de impuestos. |
| --- | --- |
| - Emisión de Cheque | - Proceso de impresión y envío de cheque a contribuyentes que solicitan y se les aprueba devolución. Proceso realizado por Tesorería General de la República. |
| - Fecha de Notificación | - Fecha en la cual el contribuyente debe presentarse en el SII para aclarar las inconsistencias detectadas. |
| - Folio | - Número de la declaración. |
| - Formulario 01 (F01) | - Formulario de caja diaria que agrupa a varios F22. |
| - Formulario 22 (F22) | - Formulario de declaración de Impuestos Anuales a la Renta. |
| - Fracción de Mes | - Mes en que se produjo el evento que implica realizar el giro por la Diferencia detectada. |
| - Fuera de Plazo | - Declaración presentada después del vencimiento legal. |
| - Giro | - Documento de cobro de diferencias de impuestos detectadas. |
| - Inconcurrencia | - Marca que indica la no presentación de un contribuyente a alguna Operación Renta donde fue impugnada su declaración. |
| - Impugnadas (I.) | - Corresponde a aquellas declaraciones que resultan con Observaciones que implican una revisión en el SII. |
| - Intereses | - Recargo fijo por diferencias detectadas. Se aplica 1,5% por mes o fracción de mes hasta la regularización. |
| - I. Con Retención Parcial | - Declaraciones que resultan con Observaciones que implican una revisión en el SII y que no se les haya devuelto la totalidad del monto requerido (código 87). |
| - I. Con Retención Total | - Declaraciones que resultan con Observaciones que implican una revisión en el SII y que se les haya retenido la totalidad del monto requerido (código 87). |
| - I. Sin Retención | - Declaraciones que resultan con Observaciones que implican una revisión en el SII y que se les haya devuelto la totalidad del monto requerido (código 87). |
| - Liberación | - Proceso de atención de Renta que acepta una declaración |
|  | - que solicito devolución y fue Impugnada Con Retención durante los chequeos de control. |
| - Liquidación | - Fecha de vigencia del documento de cobro. Ultimo día vigente del mes de emisión del giro. |
| - Multa | - Recargo variable o fijo, el cual depende del tipo de Diferencia y de la fecha en que fue emitida o causada. |
| - No Impugnadas | - Conjunto de declaraciones no cuestionadas por el SII. |
| - No Observadas | - Declaraciones que resultan sin ninguna de las Observaciones definidas. |
| - Notificación | - Carta que se le emite al contribuyente Impugnado y/o Descuadrado donde se le informa de los problemas detectados en la fiscalización computacional de su declaración. |
| - Observaciones | - Algoritmos de inconsistencias tributarias, de identificación, de fiscalización y de giro. |
| - Observadas | - Declaraciones que resultan con al menos una de las Observaciones definidas. |
| - Pago Automático de Cuentas (PAC) o Pago Electrónico de Cuentas (PEC). | - Cargo automático en la cuenta corriente del contribuyente, el que debe estar previamente solicitado. |
| - Primitiva | - Declaración Vigente. |
| - Reajustes | - Resultado de la Diferencia por el porcentaje de aumento experimentado por el IPC. |
| - Rectificatoria | - Declaración corregida que reemplaza a una anterior. |
| - Renta | - Los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. |
| - Retención Total | - Monto total o parcial a no devolver, al contribuyente, de lo solicitado en código 87 mientras no justifique las inconsistencias detectadas. |
| - Servicio (SII) | - Servicio de Impuestos Internos. |
| - Tesorería (TGR) | - Servicio de Tesorería General de la República. |
| - Unidad Tributaria | - Cantidad de dinero cuyo monto, determinado por la ley y permanentemente actualizado, sirve como medida o como punto de referencia tributario. |
| - Unidad Tributaria Anual | Aquella vigente en el último mes del año comercial respectivo, multiplicada por doce o por el número de meses que comprenda el citado año comercial. |

# 3	Descripción General del Sistema

El proceso de declaración, rectificación, cobro de diferencias y consulta del estado tributario de las declaraciones de Impuestos Anuales a la Renta son componentes importantes de la Operación Renta.

El único documento válido para efectuar la declaración de Impuestos Anuales a la Renta es el Formulario 22 de papel o electrónico, el cual debe ser presentado en los períodos definidos. Las declaraciones presentadas después de las fechas establecidas pasan a ser declaraciones fuera de plazo, las cuales deben llevar los recargos (reajustes, multas e intereses) por la no oportuna presentación.

Luego de la recepción, la declaración es almacenada en las bases del SII desde donde se toma para chequear computacionalmente la consistencia matemática, lógica y tributaria de ella. Dependiendo del resultado del control la  declaración es aceptada o los contribuyentes son llamados a justificar las inconsistencias detectadas a través de una carta de notificación, y/o el despliegue de avisos en Internet.

El proceso de corrección de datos en las Unidades del SII o a través de Internet se llama Rectificación y el de justificación Liberación. Las declaraciones Rectificadas que impliquen mayores impuestos o menores devoluciones dan lugar a la generación y emisión de documentos de cobro de los dineros adeudados, los cuales se conocen como Giros.

Los canales de comunicación para entregar a los contribuyentes los resultados de los controles tributarios y matemático-lógicos disponibles son un Servicio Telefónico (Fono-Fax), la red Internet (página Web del SII) y a través de la emisión de Cartas. El canal que entrega la mayor cantidad de información es la red Internet, la que muestra la situación tributaria y la historia de todas las declaraciones presentadas, los giros emitidos recalculados, los distintos tipos de cartas y la visualización, por el contribuyente o por terceros, de los formularios presentados.

# 4	Proceso Actual

## 4.1Antecedentes Generales

El proceso de declaración del formulario 22 se centra en el mes de Abril de cada año, en este período se reciben alrededor de 2 millones de formularios, el resto del año se reciben aproximadamente 1000 al mes. La entrega en el mes de Abril se centra principalmente en los días de vencimiento del plazo, ya que cerca del 40% de los formularios por papel son presentados en esos días.

Para el proceso 2000,  del total de declaraciones presentadas el 75% correspondió a papel y el 25% a documentos enviados electrónicamente. El porcentaje de declaraciones que paga es el 9% de las de papel y el 1% de las Internet (PAC). El control sistemático impugnó el 17% de las declaraciones, donde el 15% implicó retención total o parcial del dinero solicitado.

En el Formulario 22, desde el llenado hasta el resultado del control que se le efectúa, están involucrados tanto entidades externas al Servicio, como así también diversas entidades internas.

Entidades Externas

- Declarantes: Personas que anualmente efectúan su declaración.

- Banco del Estado: Recauda los fondos en la cuenta única fiscal.

- Bancos e Instituciones Recaudadoras: Reciben el Formulario 22 y lo entregan centralizadamente al SII para el procesamiento de la información, además, depositan la recaudación en el Banco del Estado.

- Tesorería General de la República. Controla la recaudación de los fondos fiscales.

Entidades Internas

- Subdirección de Informática: Digita, valida y procesa la Información; mantiene y actualiza las distintas bases de datos ocupadas en la fiscalización; y envía a la Tesorería General de la República los informes correspondientes.

- Subdirección de Fiscalización: Genera las políticas de revisión, validación y certificación del F22. Siendo además la controladora de todos los procesos involucrados en la Operación Renta.

- Subdirección de Adminstración: A través de su Area de Comunicación y Marketing es la encargada de determinar la forma de la comunicación desplegada en sitio del Servicio Impuestos Internos.

Diagrama Situación Actual

- La Operación renta  se resume en el siguiente diagrama:

## 4.2	Proceso de Declaración

Actualmente la declaración puede ser realizada a través de formulario de papel o electrónico. Los formularios electrónicos pueden construirse digitando una planilla o generando un archivo que se transmite al Web del SII (upload de archivo). Independiente del medio de presentación, la Internet genera un evento de presentación. El procedimiento administrativo que se sigue para cada uno de los medios de presentación es:

Declaraciones en papel

- El contribuyente entrega su formulario original en alguna institución recaudadora, pagando en efectivo o con cheque  si corresponde, y se lleva la copia timbrada.

- Cada cajero agrupa los formularios del día y conforma cajas diarias (grupo de F22).

- Las instituciones recaudadoras envían a su casa central las cajas diarias.

- Las casas centrales de las instituciones recaudadoras envían las cajas diarias a la Unidad de Control Documentario (UCD) de la Subdirección de Informática (SI) del SII.

- La UCD envía las cajas diarias a digitación a las empresas contratadas.

- La UCD envía los archivos con la información de las declaraciones al Dpto. de Procesamiento de Información (SI), del cual depende.

- El Dpto. de Informática Fiscalización (SI) almacena la información en la base de datos correspondiente.

Declaración en formulario electrónico

Sólo para declaraciones que son enviadas dentro del plazo legal. El SII puede mover la fecha de recepción y considerar las presentadas hasta que él estime conveniente como dentro del plazo, condonando automáticamente las multas por el retraso.

Solicitar o Registrar clave de acceso para quienes no tienen.

- Seleccionar en el Web del SII, previa autenticación a través de su clave personal, el formulario 22 electrónico para declarar.

- Ingresar los datos en la planilla disponible.

- Concluido el ingreso se valida la información en el PC y luego en el Servidor, si esta no presenta problemas se acepta la declaración y se le asigna número de folio y fecha, o se rechaza si tiene problemas (a nivel PC o Servidor), indicando cuales son.

- Para las declaraciones que solicitan devolución, el contribuyente tiene la ventaja de poder reemplazar la declaración las veces que quiera antes de una fecha determinada.

- Para las declaraciones con pago, puede diferir el pago hasta la fecha de vencimiento

Declaración mediante upload de archivo

Sólo para declaraciones que son enviadas dentro del plazo legal. El SII puede mover la fecha de recepción y considerar las presentadas hasta que él estime conveniente como dentro del plazo, condonando automáticamente las multas por el retraso.

Construir declaración con algún software autorizado.

- Confeccionar F22 con software autorizado.

- Solicitar o Registrar clave de acceso para quienes no tienen.

- Seleccionar en el Web del SII, previa autenticación, la opción para declarar con software certificado.

- Enviar archivo que contiene Formulario 22.

- El archivo es validado en el Servidor, si éste no presenta problemas se acepta la declaración y se le asigna número de folio y fecha, o se rechaza si tiene problemas, indicando cuales son.

- Para las declaraciones que solicitan devolución, el contribuyente tiene la ventaja de poder reemplazar la declaración las veces que quiera antes de una fecha determinada.

- Para las declaraciones con pago, puede diferir el pago hasta la fecha de vencimiento

## 4.3	Proceso de Pago

Para presenta una declaración que tiene como resultado impuesto a pagar, código 91 mayor a cero, el contribuyente debe acogerse previamente al Pago Automático de Cuentas (PAC) para que el dinero sea descontado al día siguiente desde su cuenta corriente  o hasta el vencimiento si ha optado por diferir el pago(sólo para pagos de declaraciones F22). Cada pago efectuado genera un evento distinto. Los bancos que permiten el convenio se detallan en la página Web del SII.

Si el pago es rechazado desde el banco la declaración es eliminada, como si nunca se hubiera presentado, y la responsabilidad al respecto es del contribuyente, punto previamente advertido en el Web del SII.

Si no tiene convenio PAC,  la aplicación lo lleva para que realice electrónicamente el convenio en los bancos que dan este servicio, indicándoles que la declaración no es aceptada y que realicen un nuevo envío “X” horas después de autorizar el descuento. En el momento en que el banco responda la autorización debe quedar habilitada la opción.

Las declaraciones presentadas fuera de plazo en los bancos deben pagar los recargos correspondientes, sin embargo, las presentadas por Internet tendrán la opción de realizar el pago por medio de PAC o a través de la generación del giro por no pago de los recargos. En este último caso se debe dejar en cero los códigos relacionados.

Además, el sistema de pago automático de cuentas puede ser utilizado optativamente para pagar cualquier giro emitido, giros batch o en línea, existiendo la posibilidad de que se haga efectivo inmediatamente o a fin de mes.

## 4.4	Proceso de Validación

El diseño del F22 permite realizar validaciones matemáticas y lógicas al formulario tomando sólo los datos que en él se han ingresado.

Las validaciones lógicas son aquellas que corrigen errores de forma, habitualmente se refieren a cambio de línea, error al ingresar el rut, error de ingreso de periodo y obligatoriedad de algunos campos.

Las cuadraturas matemáticas corresponden a errores de cálculo de los datos numéricos, los que son menos complejos de revisar por medio de procedimientos y fórmulas.

Las validaciones tanto para formulario electrónico y software certificado se realizan en el Servidor, chequeándose estás mismas a nivel PC, dado que en el formulario electrónico y en los software certificados se aplican en el llenado.

## 4.5	Proceso de Rectificación

La rectificatoria es el proceso mediante el cual un contribuyente repara errores o justifica lo declarado en su formulario de Renta después de chequeado en los procesos masivos del SII. La rectificatoria se realiza sobre el formulario vigente, el cual muestra los datos originales declarados y los que pueden ser cambiados o no.

Todos los códigos del formulario pueden ser rectificados, el Rut del contribuyente, dirección, nombre, teléfono y todos los códigos del detalle.

La corrección de una declaración cuestionada se realizará sobre ella, utilizando para esto una planilla electrónica similar a la de declaración, sin número de folio y fecha de presentación. Corrección que genera un evento de rectificación.

La aceptación del reemplazo es contestado en “X” tiempo, quedando en estado de pendiente mientras no se reciba respuesta positiva. Cada respuesta genera un evento en la aplicación Internet, independiente de cual sea.

Si  la situación lo amerita se calculan los montos nominales de  giros por diferencia de Pago y de Impuesto.  Los montos definitivos son calculados en forma interna

Si la declaración es aceptada pasa a ser la declaración vigente y la anterior se anula, generando el nuevo folio,  fecha de presentación rectificatoria, traspasando la fecha de presentación de la anulada a la vigente y los códigos de enganche  (previamente definidos) que unen una declaración a la otra.

Si es rechazada por problemas tributarios, se anula si se le comunica a través de una carta por Internet los problemas.

## 4.6	Proceso de Giros

Existen tres  tipos de giros, uno que nace producto de la rectificatoria (sistemas en línea), los relacionados con las declaraciones entregadas Fuera de Plazo y los generados en procesos batch.

El generar una rectificatoria que implique un mayor monto a cancelar, código 91 primitivo menor al código 91 rectificatorio, o una menor devolución a realizar, código 87 rectificatorio menor a dinero efectivamente devuelto (cheque, depósitos y/o compensaciones), implica la emisión de los documentos de cobro respectivos, Giro por Diferencias o por Reintegro respectivamente.

Los giros generados masivamente, en procesos batch, por el SII nacen de descuadres matemáticos del F22 que no son corregidos en un determinado plazo (diferencia de pago, diferencia de impuesto y fuera de plazo); por presentación de más de una declaración y de una de las cuales recibió dinero (Doble Declarante); y por derivar el pago en el momento de declarar debido a que no contaba con los fondos suficientes, por lo tanto, se genera el giro por la diferencia faltante en arcas fiscales.

Los giros generados por una rectificatoria Internet deben ser calculados(montos nominales) al ser exportados a los sistemas internos, se calculan los valores definitivos.  En cambio los giros generados por declaraciones Fuera de plazo  son calculados íntegramente  en el web.

Los distintos cobros emitidos definen un evento para la declaración de la cual nacen y son agrupados en una cuenta de giros, cartola de giros, la que facilita la consulta e impresión, desactivando los que están pagados según la información que se disponga a la fecha de la consulta.

El pago de las diferencias giradas es a través de la presentación del documento impreso en las instituciones recaudadoras o a través del pago automático de cuentas. Las dos alternativas en cualquier momento del tiempo.

## 4.7	Proceso Cartas

A los contribuyentes impugnados durante los chequeos masivos se les confecciona una carta indicándoles cuales son sus problemas, la información que deben presentar, donde y cuando. La información que contiene la carta es la utilizada y generada en el último proceso de control efectuado a las declaraciones en cuestión.

Las cartas son generadas en el web de acuerdo al evento que referencia la visualización de la misma. Por lo tanto para cada tipo de documento (carta de notificación, aviso etc)  existe un evento relacionado. Los documentos pueden ser visualizables dependiendo del tipo de situación en que se encuentren.

La generación de cartas es por mes de citación y se emiten según prioridades previamente definidas (impugnados con retención total, con retención parcial, etc.), dado esto existen para las declaraciones impugnadas distintos tipos de cartas:  Carta Aviso, Carta Notificación, Carta Rechazo, Carta Diferencias Menores y Carta Inconcurrente.

La Carta de Notificación es el documento físico definitivo que se emite y envía por correo a los contribuyentes impugnados para informarles la situación tributaria definitiva y la fecha de presentación a las oficinas del SII, esta carta es la que se genera por periodo de notificación, es decir, se emite por lotes.

La Carta PPM es una carta informativa que comunica sobre las diferencias menores  retenidas en los pagos provisionales. Sólo se genera este tipo de cartas a quienes resulten impugnados por diferencias menores en los PPM's y se realiza la comunicación una única vez. Se diferencia con la Notificación en que la Carta PPM no tiene fecha ni lugar de atención, es decir, es sólo una comunicación de lo retenido.

La Carta Aviso (Internet) es una carta provisoria que se crea para todos los contribuyentes impugnados inmediatamente terminado el proceso masivo de control, la cual se conoce en Internet, Fax y Teléfono, pero no se envía por correo, es decir, es una carta “virtual”. Esta carta es provisoria dado que se reemplaza por otra Carta Internet, si es que la declaración tuvo un nuevo chequeo o por la Carta Notificación o PPM, si es que se ha emitido el documento definitivo por correo. En la Carta Internet se especifica claramente que la situación puede variar y que deberá consultar al final de cada mes si ésta ha cambiado, además, ella no tiene fecha de presentación específica a las unidades del Servicio.

La Carta Rechazo es el informe del intento de Rectificatoria por Internet, informe que contiene las inconsistencias encontradas en el chequeo tributario.

La Carta Inconcurrente es una carta que comunica la no concurrencia generada por no presentación en la fecha indicada en la Carta Notificación, detallando nuevamente las inconsistencias que presenta  a la fecha.  Esta carta se emite en Enero del año siguiente al proceso, para ser atendidos  en la Regional o Unidad correspondiente, la cual no tiene fecha de atención específica.

## 4.8	Proceso Consulta

Los servicios de información a distancia puestos a disposición por el SII son uno Telefónico y otro a través de la red Internet.

El servicio Telefónico es el mecanismo por el cual se conoce el resultado tributario de una declaración, ingresando los números del carnet de identidad o cédula de RUT y del folio correspondiente. Este entrega las observaciones a la declaración, el estado de ella, los datos de la emisión del cheque y de la carta de notificación, además de los pasos a seguir en las distintas situaciones que se presenten (Región Metropolitana teléfono 7000344 y regiones al 700344). Igualmente, se puede pedir el envío por Fax de la información referente a las observaciones de la declaración (Región Metropolitana teléfono 7000354 y regiones al 700354).

El servicio de información a través de la red Internet muestra, si se consulta con Rut-Folio, el resultado tributario del contribuyente, el historial de la declaración del folio consultado y las distintas cartas generadas en el tiempo para esa declaración. Si la consulta se realiza autenticada, Rut-Clave, la opción muestra el resultado tributario del contribuyente; el historial de todas las declaraciones del período (primitivas, rectificatorias, anuladas, rechazadas, etc.) y la visualización de la vigente y del último intento de rectificatoria realizado por Internet; los eventos de todas las cartas generadas y la visualización de las vigentes; y los giros generados por Internet, permitiendo su impresión actualizada.

La opción de consulta del estado tributario se separa en 4 partes: identificación, situación tributaria, historial de declaraciones y links a otras opciones. Además en la etapa de presentación de la declaración (F22) existe un historial de las declaraciones presentadas y que fueron reemplazadas.

La identificación contiene los datos del que realiza la consulta. La situación tributaria un texto que explica el estado actual de la declaración vigente. El Historial contiene todas las declaraciones presentadas con el detalle de los  eventos de cada una en el tiempo e íconos asociados a cada uno, si corresponde, para su visualización (declaración, carta, giro). Y Los links opciones para ir a otras alternativas necesarias desde esa pantalla (rectificatoria, cartola de giros).

Además, dada la no existencia de declaraciones timbradas por alguna institución recaudadora o el SII para los contribuyentes que presentaron a través de Internet,  existe la opción de Verificación por Terceros,  cuya finalidad es permitir la comprobación por otras personas (bancos, universidades, etc.) la veracidad del documento presentado por el contribuyente (impresión desde el Web) ingresando en la opción el Rut, Folio y 5 códigos que ahí se solicitan.

## 4.9	Software Certificados

En la actualidad hay una serie de softwares certificados por el SII que generan el Formulario 22 versión 2000, los cuales se pueden imprimir en formularios especiales (formulario laser)  o generan un archivo para ser enviado a través de Internet al SII, declaración Upload.

Las empresas deben cumplir con requisitos que se detallan en el momento de la licitación y los software condiciones mínimas de registro que se especifican a las empresas seleccionadas, validaciones matemáticas y lógicas.

# 5	Rediseño del Sistema

El sistema para el Año Tributario (AT) 2001 presenta distintas modificaciones con respecto al AT 2000. A continuación se detalla por tema sólo las modificaciones y nuevos requerimientos que deberá soportar la aplicación a desarrollar.

## 5.1	Proceso de autenticación y representación.

Para este Módulo, lo referente a la autenticación debe ser considerado como una función independiente, ya que es resuelto por otro sistema. Sin embargo los cambios que serán introducidos para la Operación Renta 2001 y que tiene que ver con la posibilidad de acceder al sitio del SII  utilizando  Certificado digital (Anexo 1) como una alternativa adicional a las modalidades existentes (Rut/clave y Rut/folio), implicará la incorporación de atributos en la información que indiquen la modalidad  de acceso para operaciones que impliquen captura o modificación de datos.

Asignación de Representante.

Determinado por la incorporación de la firma digital como mecanismo alternativo de autenticación, se puede disponer de la facilidad de que un contribuyente  puede designar un representante (por ejemplo el contador)  ante el SII  para realizar sus tramites tributarios. Por lo tanto se debe considerar lo siguiente:

- El acceso a las aplicaciones debe considerar una capa adicional cuando el acceso sea a través de firma digital y se trate de un Rut de un representante, en este caso, previo al acceso a las aplicaciones se deberá desplegar la nómina de sus representados para que seleccione el Rut que desea, esto le permitirá realizar acciones solamente para el Rut elegido. Si posteriormente quiere operar con otro Rut debe retornar a la página inicial y elegir el Rut respectivo.    Es decir la capa adicional debe ser equivalente al ingreso autenticado (Rut/clave).

- Las estructuras de datos deben considerar como  atributo adicional el RUT del que realizo la transacción  y además incorporar este dato en la información que se despliega.

## 5.2	Proceso de Declaración

El proceso de declaración del Formulario 22,  dentro o fuera del plazo legal, se ejecutará a través de los siguientes medios: Papel e Internet Upload ( software Sii o certifcado) y el formulario electrónico para la presentación.

Captura de información complementaria..

El sistema debe considerar el ingreso de información a través de otros formularios como el F2514 y los recuadros de apoyo al F22 para capturar información complementaria.. Esta información recibida, será utilizada posteriormente a través de aplicaciones batch (procesos internos), para generar notificaciones a los agentes retenedores por no presentación de antecedentes de  los contribuyentes.

Propuesta de declaración.

Para la renta 2001, la aplicación debe indicarle opcionalmente  que dispone de una propuesta de declaración (preparada previamente por el SII) generada a partir de la información entregada por terceros (Agentes retenedores), que el contribuyente puede tomar como base y incorporar los cambios que estime convenientes previo a la presentación (envío) de su declaración. Está facilidad  será manejada por el formulario electrónico, pero el contribuyente debe ser advertido que posee una propuesta de declaración cuando intente enviar (la primera vez) su declaración por Upload.

Download de la información de terceros.

Se debe incorporar además la opción para que un contribuyente pueda  bajar (download) desde el sitio web un archivo con la información proporcionada por terceros. Que será utilizada en las validaciones de los software de generación de declaraciones.

La opción de utilizar software certificados por el SII se mantendrá en las mismas condiciones que las del año 2000.

## 5.3	Proceso de Reemplazo.

El procedimiento de reemplazo seguirá vigente y eventualmente podría ser ampliado a las declaraciones con  pago diferido. Además  La posibilidad de adscribirse a la declaración propuesta por el SII  no será impedimento para hacer uso de está facilidad.

## 5.4	Proceso de Pago.

Al  procedimiento de pagos se deben incorporan nuevas opciones de pago.

PEC con comprobación en línea del cargo.

La aplicación debe considerar la opción de manejar la opción de PEC con confirmación o rechazo en línea por parte de las entidades financieras.

Otras modalidades de PEC.

Adicionalmente la aplicación debe considerar la opción de pagos  a través de tarjetas de créditos bancarias o comerciales.

Giro con pago diferido..

Incorporar la emisión de Giros con Pago Diferido, y obtener los antecedentes para su generación del registro del contribuyente

## 5.5	Proceso de Validación Aritmético-Lógico.

Igual al AT 2000.  Una vez adjudicada la propuesta, se entregará al oferente seleccionado las reglas de validación matemática y reglas lógicas necesarias para el llenado del Formulario 22, junto con los textos de error a desplegar.

## 5.6	Proceso de Validación Tributaria Internet

Tanto las declaraciones primitivas, presentadas a través de software, como las rectificatorias que los contribuyentes realicen por Internet, serán validadas contra información interna que el Servicio ha recibido de agentes retenedores y/o terceros. La información a utilizar en la validación  es la que se obtiene al procesar los datos capturados desde las declaraciones juradas, proceso previo al de recepción de declaraciones de renta  (para mayor claridad Ver Anexo II, módulo 2A de las presentes Bases Técnicas).

Al existir diferencias la aplicación indica cuales son y despliega la información que el SII dispone para el cuestionamiento.

Este proceso de validación puede ser de advertencia, es decir, no se rechaza si el contribuyente insiste en su envío.

## 5.7	Proceso de Rectificación

La aplicación debe manejar todos los giros relacionados con la rectificatoria (los de la nueva declaración y los de la primitiva), ya sea generación o anulación, ofreciendo cancelarlos por PEC o imprimirlos para el pago en las instituciones autorizadas. Considerando como base la AT 2000 se debe incorporar lo descrito en el punto 5.5 para la validación y lo descrito en este anexo 5.4 para el pago. Adicionalmente en el proceso de rectificatoria se debe considerar, lo siguiente:

Potenciar la comunicación y la interrelación con los sistemas involucrados en el proceso de rectificación.

La aplicación de rectificatoria deberá poner a disposición del contribuyente en cada etapa la información necesaria y que este disponible en los distintos sistemas o aplicaciones (DJ, Documentación tributaria etc), para facilitar el entendimiento de las impugnaciones a la declaración y por consiguiente facilitar la rectificación o corrección ya sea de la declaración de Renta o de la información relacionada (por ejemplo DJ).  Adicionalmente la aplicación debe sugerirle en el proceso de rectificatoria los valores que el SII considera que son los correctos de acuerdo a la información disponible, estas validaciones deberán ser manejadas solamente como advertencias.

Aceptación en línea de la rectificatoria.

Está facilidad implica cruzar la declaración con  la información interna, de manera de resolver las validaciones tributarias en línea.

Atención en línea.

Después que el contribuyente ha intentado rectificar, y tiene "N" rechazos, los cuales son almacenados en las bases, se le debe ofrecer al contribuyente una atención a través de la red directamente con un fiscalizador y/o a través de teléfono. El fiscalizador podrá analizar el caso y contestar directamente.

## 5.8	Proceso de Giros

La determinación y cálculo de los giros originados por aplicaciones del web, serán resueltos en los sistemas internos, obteniéndose la respuesta en línea o en su defecto las aplicaciones deberán determinar el valor nominal y posteriormente en forma interna se determinan los valores definitivos, tal como opera actualmente la aplicación de rectificatoria.

El pago de las diferencias giradas es a través de la presentación del documento impreso en las instituciones recaudadoras o a través del pago automático de cuentas. Las dos alternativas en cualquier momento del tiempo.

El sistema de pago automático de cuentas puede ser utilizado optativamente para pagar cualquier giro emitido, giros batch o en línea, existiendo la posibilidad de que se haga efectivo inmediatamente o a fin de mes, se debe permitir que el contribuyente seleccione la opción.

## 5.9	Proceso Cartas

La actualización, visualización e impresión de las distintas cartas generadas en el tiempo debe seguir el mismo procedimiento del AT 2000. Las modificaciones estarán determinadas por lo expuesto en el punto  5.7 (Potenciar la comunicación y la interrelación con los sistemas involucrados en el proceso de rectificación)

## 5.10	Proceso Consulta

Los servicios de información a distancia siguen siendo los definidos en el AT 2000, Servicio Telefónico y la red Internet.

La opción de consulta del estado tributario tiene la misma estructura del AT 2000,  dividiéndose en 4 partes: identificación, situación tributaria, historial de declaraciones y links a otras opciones.

## 5.11	Proceso de Gestión  y estadísticas.

Los requerimientos están consignados en los ítem generales de las Bases Técnicas.

## 5.12	Software SII y Software Certificados

En la operación renta 2001 se contará nuevamente con software certificados por el SII  y  con un software gratuito de funcionalidad limitada, disponible para ser bajado desde el Web del SII, para que los contribuyentes realicen el llenado de sus declaraciones. Este último será potenciado para que provea funcionalidades  de asistencia en la elaboración de  la declaración y utilice el archivo con información de tercero que estará disponible en el sitio web (mencionado en el punto 5.1 " Download de la información de terceros").

## 5.13	Módulo de Administración.

Se requiere de aplicaciones que permitan la mantención (inserción, actualización y eliminación) de todas las tablas que le son propias a las aplicaciones Internet (catálogos), es decir las tablas que contengan descripciones o información generalizadas, por ejemplo la tabla de observaciones, valores de la UF etc. También debe permitir la mantención de los distintos parámetros  utilizados.

La mantención debe ser realizada ya sea a través de aplicaciones interactivas y también mediante procedimientos batch para aquellas tablas que son manejadas también en los sistemas internos.

Este módulo debe permitir el acceso a un usuario administrador  y tener la posibilidad de asignar a usuarios internos como propietarios de una o más tablas de forma tal que su mantención sea su responsabilidad.

Adicionalmente el usuario privilegiado debe tener acceso amplio a consultas a través de la Internet a toda la información declarada por el contribuyente por Internet (símil Renta Línea), pero que no permita generar o realizar cambios sobre las declaraciones del contribuyente.

## 5.14	Manejo de múltiples periodos de Renta.

El sistema debe manejar distintos periodos de renta a partir de la información del año 2000.  Esto implica que los contribuyentes adicionalmente a las aplicaciones de la Renta 2001 podrán accesar todas y cada una de las aplicaciones disponibles de la Renta 2000.

## 5.15	Modulo de pruebas.

El sistema debe considerar aplicaciones que faciliten la generación de un ambiente de pruebas para el usuario.   Es decir, aplicaciones que en forma simple, permitan extraer información desde las bases de datos de explotación para crear una bases de datos de pruebas  con información consistente.

# 6	Funciones del Sistema  y estructuras de datos.

El sistema a desarrollar, en el marco de esta propuesta, debe incorporar el diseño, análisis y desarrollo del software en el Web del SII,  necesario para cubrir la funcionalidad del sistema rediseñado,  tomando como base la aplicación existente.

La implementación de la funcionalidad planteada en el Rediseño del Sistema (Punto 5)  debe considerar que  los sistemas internos proveerán de diversos servicios que permitan entregar la información de los contribuyentes  y  resultado de validaciones que serán resueltas en forma interna.

Dentro de los servicios que proveerán los sistemas internos tenemos los

siguientes:

- Servicios que entregan información  del contribuyente  para satisfacer las distintas consultas.

- Servicios que proporcionan la información de la declaración propuesta o vigente cuando corresponda.

- Servicios que entregan la información requerida para las cartas o Avisos.

- Servicios que entregan la información de Giros.

- Servicios que permiten la actualización de datos del contribuyente.

- Servicios que entregan el resultado de las validaciones tributarias en la rectificatorias.

Producto del cambio en la forma de consultar y actualizar los datos asociados a los usuarios,  liberando a las aplicaciones del Web  de la funcionalidades relacionadas con el negocio, dejando en el web las funcionalidades  ligadas al despliegue de información  y de validaciones de forma.

Finalmente las estructuras de datos del web, solo deberán considerar esencialmente  tablas de paso y para el caso del ingreso y actualización de información tablas para satisfacer solamente la contingencia.

# 7	Documentos de Referencia

- Decreto Ley 824 sobre Impuesto a la Renta.

- Suplemento Tributario AT 2000.

- Formulario de Renta AT 2000.

- www.sii.cl

# 8	Limitaciones y Supuestos del Sistema

El sistema a desarrollar debe incorporar el desarrollo aplicativo en el Web  necesario para incorporar la funcionalidad nueva y las modificaciones de las aplicaciones actuales, así como la construcción de todas las interfaces y vistas necesarias para obtener esta información desde y hacia otros sistemas del SII.

Todas las acciones sobre las bases de datos deben ser registradas en archivos de auditoría.

# 9	Interfaces con Sistemas Externos al Web.

## 9.1	Interfaces de pagos con bancos.

El desarrollo de este Módulo de Proyectos, “Renta, Iva, Administración de Giros y Pagos” comprende además la modificación al actual sistema de pago de impuestos implementado en Internet, este considera los siguientes procesos:

- Importación de mandatos de contribuyentes.

Proceso mediante el cual  se actualiza el registro de contribuyentes en la página Web, con la información proveniente de los bancos, que lo habilita para realizar pagos automáticos con cargo a su cuenta corriente.

- Exportación de instrucciones de cargo.

En este  proceso se obtienen archivos con las instrucciones de cargo que han generado  los contribuyentes en diferentes trámites tributarios realizados en el Web del SII y que hayan  involucrado pagos.

- Importación de rendición de instrucciones de cargo.

Este proceso es la respuesta o rendición de las instrucciones de cargos enviadas a los Bancos. Mediante este mecanismo los bancos informan la aceptación o rechazo,  de los pagos que hayan realizado sus clientes.

La modificación de estos procesos debe considerar la simplificación en los archivos que se exportan e importan, en la actualidad existe un archivo por banco y por día.  Adicionalmente se debe considerar la automatización del proceso de pago, por ejemplo, se deberá realizar verificación de saldo en cuenta corriente, la entrega del SII a los bancos y la rendición de estos en forma automática.

También deberá proveerse, para Renta e IVA, la posibilidad de que el contribuyente determine si el pago se realiza al momento de hacer la declaración o a la fecha de vencimiento del plazo respectivo.

## 9.2	Interfaces  a sistemas internos del SII.

Las interfaces con los sistemas internos se realizarán a través de Servicios descritos en el punto 6.

## Interfaces  de giros.

- Exportación de giros.

Está función debe permitir actualizar la información de los sistemas internos con la información de los giros generados en el Web.

- Mantener la relación de los pagos asociados a los giros.

En este proceso se debe actualizar la información de pagos de giros en el Web con información procedente de los sistemas internos.

# 10	Requerimientos No Funcionales

## 10.1	Desempeño Esperado

Los tiempos de respuesta deben ser razonables para transacciones de naturaleza similar a las requeridas.

En 2000 se recibieron hasta Mayo 450.000 declaraciones de Renta.   Lo esperado para el 2001 es la recepción de 1.200.000 declaraciones.

Es importante considerar que los contribuyentes tienden a esperar el último día del plazo para realizar su declaración de renta.

La consulta es una aplicación de alto consumo, presentando su peak durante Mayo-Junio. Hasta Julio de 2000 se han recibido más de 500.000 consultas.

## 10.2	Requerimientos de Entrega

1.	El software que permite la recepción, validación y consulta de declaraciones de renta debe ser entregado el 1 de Marzo de 2001, funcionando y certificado por el usuario. La certificación final debe considerar a lo menos cuatro semanas previas al 1 de Marzo.

2.	El software que permite la rectificatoria de la declaración de renta debe ser entregado el 1 de Mayo de 2001, funcionando y certificado por el usuario.

Naturalmente el cumplimiento de cada uno de los hitos mencionados debe considerar el término de cada una de las actividades previas y las relacionadas con el back-office, operación y explotación correspondiente.

### 10.2.1	Estándares

Debe someterse a estándares vigentes en el Servicio.

### 10.2.2	Restricciones de Usuarios

La aplicación debe estar disponible para ser usada por los contribuyentes. Los potenciales declarantes de renta son 2.000.000 contribuyentes.

Ver Anexo 4. Entregables por Etapa.

Entregables se archivarán en Carpeta del Proyecto ó Carpeta de Desarrollo del Sistema

Se abre Carpeta de Servicio ó Carpeta de Mantención del Sistema

Ver Anexo 4. Entregables por Etapa.